АНАЛИЗ

на дейността и анализ на финансовото състояние

на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

за първо тримесечие на 2015 г.

Анализът на дейността на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД обхваща отчет на технико-икономическите показатели за първо тримесечие на 2015 г., сравнени с отчетените за същия период на 2014 г., като са посочени основните събития и фактори довели до отклонението им.

През първо тримесечие на 2015 г. не са настъпили нормативни изменения, с въздействие върху дейността на дружеството.

  - Анализ на дейността

  - Производство на електроенергия

През първото тримесечие на 2015 г. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД произведе електроенергия (бруто) в размер на 4 439 509 МWh. Производството е с 0,6 %  повече (26 634 МWh) в сравнение със същия период на 2014 г.

Докато през І-во тримесечие на 2014 г. изменение в режима на работа на ЯЕБ има само по диспечерско нареждане, през І-во тримесечие на 2015 г. са регистрирани следните отклонения:

- изключване на ТГ-10 от сработване на електрическа защита (УРОП на МП 47.1) по лъжлив сигнал през м. Януари;

- изключване на ТГ-9 от сработване на електрическа защита SAF20 поради дефектирал контролер от системата за възбуждане на генератора през м. Февруари;

- автоматично разтоварване на ЯЕБ №6 поради изключване на ТПП-1 от защита по срив на вакуума през м. Януари.

Сумарното непланово недопроизводство е в размер на 26 642 МWh

Електроенергията за СН на площадката е в размер, съответстващ на експлоатационните режими на централата.

Доставената в ЕЕС на страната нетна активна енергия е с 3,5 % над целевата стойност в бизнес-плана, и с 0,7 % повече от количеството за 2014 г.

Фактически предоставената разполагаемост на производствените мощности е под прогнозното ниво и нивото през 2014 г. поради посочените по-горе отклонения.

В Таблица 1 са представена електропроизводствените показатели за първо тримесечие на 2015 г. сравнени с количества за същия период на 2014 г.

Таблица 1

| Показател | Разм. | Отчет I трим.2014 | Отчет I трим.2015 | Изменение % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бруто ел. производство | MWh | 4 412 875 | 4 439 509 | 0.6 |
| СН | MWh | 224 668 | 223 251 | -0.6 |
| СН, % Бр.пр. | % | 5.09 | 5.03 | -0.1 |
| Нетна енергия | MWh | 4 188 207 | 4 216 258 | 0.7 |
| Брутна разполагаемост | MWh | 4 318 000 | 4 290 796 | -0.6 |

Продажби на ел.енергия на регулиран и свободен пазар

Реализацията на електрическа енергия по регулирани цени е с 13,4 % под нивото от същия период на 2014 г. поради намаления размер на определената от КЕВР квота.

По-малката квота и по-голямото производство резултират в ръст на реализацията по свободно договорени цени от 17 % в сравнение със същия период на 2014 г.

Отклоненията между договорените за доставка количества и фактически произведената нетна енергия съгласно Правилата за търговия се уреждат на балансиращия пазар. Количеството енергия над договорените в търговските графици нетни позиции (излишък) за първо тримечесечие на 2015 г. е ~ 8 000 MWh. За първи път от стартирането на балансиращия пазар недостигът е значителен (27 387 MWh), регистриран за времето на непланови събития, довели до кратковременно пълно и частично прекъсване на производството през м. Януари и Февруари. Финансовото изражение на небалансите (4,8 млн.лв.) показва значимостта на риска от отпадане на голяма единична мощност като ЯЕБ в АЕЦ “Козлодуй”.

За отчетния период са налице съществени промени в структурата на продажбите, предвид нарасналия обем на продажбите на електроенергия на свободния пазар.

Съотношението между продажбите в регулираната и не регулирана част на пазара през първото тримесечие на 2015 г. е съответно 45% / 55%, като делът на свободната продажба бележи ръст от 7,3 % в сравнение със същия период на 2014 г.

Таблица 2

| Показател | Разм. | Отчет I трим.2014 | Отчет I трим.2015 | Изменение % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нетно производство, | MWh | 4 188 207 | 4 216 258 | 0.7 |
| Регулиран пазар, | MWh | 2 180 895 | 1 888 060 | -13.4 |
| Свободен пазар, | MWh | 2 007 312 | 2 347 597 | 17.0 |
| Дял, рег.пазар, | % | 52.1 | 44.8 | -7.3 |
| Дял, свободна продажба, | % | 47.9 | 55.2 | 7.3 |
| Балансиращ пазар: |  | - | -19 399 | - |
| Излишък |  | - | 7 988 | - |
| Недостиг |  | - | -27 387 | - |

В сравнение със същия период на миналата година, количествата енергия, декларирани от търговци за вътрешния пазар, бележат спад с 10 %, докато тези, декларирани за износ, са нараснали с 63,6 %. Делът на доставките на крайни клиенти и търговци за вътрешен пазар е намалял с 14 % в сравнение с първо тримесечие на 2014 г.

Таблица 3

| Показател | Отчет I трим.2014 | Отчет I трим.2015 | Изменение % |
| --- | --- | --- | --- |
| Продажби - клиенти по свободни цени, MWh |  |  |  |
| Общо количество | 2 007 312 | 2 347 597 | 17 |
| Крайни потребители | 179 404 | 186 202 | 3.8 |
| Търговци | 1 827 908 | 2 161 395 | 18.2 |
| вътрешен пазар | 1 125 921 | 1 012 787 | -10.0 |
| износ | 701 987 | 1 148 608 | 63.6 |
| Дял потребители, % | 8.9 | 7.9 | -1.0 |
| Дял търговци, % | 91.1 | 92.1 | 1.0 |
| Структура на продажбите по свободни цени, MWh |  |  |  |
| Вътрешен пазар | 1 305 325 | 1 198 989 | -8.1 |
| Износ чрез търговци | 701 987 | 1 148 608 | 63.6 |
| Дял вътрешен пазар, % | 65.0 | 51.1 | -14.0 |
| Дял износ, % | 35.0 | 48.9 | 14.0 |

- Производство и реализация на топлоенергия (ТЕ)

Произведеното количество ТЕ, отпуснатата енергия към преноса и потреблението в град Козлодуй за първо тримесечие на 2015 г. са съизмерими с отчетените количества за същия период на предходната година. Налице е ръст на консумацията от стопански обекти на площадката (основно обекти на ДП РАО) – двойно повече, за сметка на намаляване на СН. Оптимизирането на СН до голяма степен се дължи и на реализираните мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на площадката.

Сумарното реално потребление на ТЕ за периода бележи ръст с 28,6 % спрямо същия период на 2014 г. Фактически начисленото количество на потребителите в града съгласно измененията в Наредбата за топлоснабдяването, в сила от 1 юни, 2014 г., е с 4 686 MWh под фактически отчетеното. Изравняване следва да се получи в края на отоплителния сезон.

Таблица 4

| Показател | Разм. | Отчет I трим.2014 | Отчет I трим.2015 | Изменение % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведена ТЕ от БУ- 5,6 бл. | MWh | 79 708 | 79 770 | 0.1 |
| ТЕ за СН на площадката | MWh | 40 236 | 20 499 | -49.1 |
| ТЕ за СН на площадката | % | 50.5 | 25.7 | -49.1 |
| Потребление на ТЕ от стоп. Обекти на площадката | MWh | 10 580 | 21 159 | 100.0 |
| Отпусната ТЕ към преноса | MWh | 37 626 | 38 113 | 1.3 |
| Загуби по преноса | MWh | 8 444 | 8 147 | -3.5 |
| Загуби по преноса | % | 22.4 | 21.4 | -4.8 |
| Доставена ТЕ в гр. Козлодуй: | MWh | 29 181 | 29 966 | 2.7 |
| Техн. Разходи в АС | MWh | 68 | 68 | -0.1 |
| Потребление на ТЕ в гр. Козлодуй: | MWh | 29 113 | 29 898 | 2.7 |
| Общо потребление (в АЕЦ и града) | MWh | 39 693 | 51 056 | 28.6 |
| Фактически начислена ТЕ (изм. В Наредба за топлоснобдяването), в. Т.ч. |  | 39 693 | 46 371 | 16.8 |
| стоп. Обекти на площадката | MWh | 10 580 | 21 159 | 100.0 |
| Потребители в град Козлодуй |  | 29 113 | 25 212 | -13.4 |
| *Битови потребители | MWh | 21 481 | 17 499 | -18.5 |
| *Стопански потребители | MWh | 5 100 | 5 143 | 0.8 |
| *Обекти на АЕЦ | MWh | 2 532 | 2 570 | 1.5 |
| Разлика потребление/начислена ТЕ | MWh | 0 | - 4 686 | - |

- Инвестиционна програма

През първо тримесечие на 2015 г. отчетените инвестиционни разходи със собствени средства възлизат на 18 033 хил.лв..

По видове дейности извършените инвестиционни разходи са разпределени както следва:

  - за строително-монтажни работи(СМР) – 819 хил.лв.;

  - за машини и съоръжения (МиС) – 14 890 хил.лв.;

  - за проектно-проучвателни работи(ППР) – 2 317 хил.лв.;

  - други разходи - 7 хил.лв.

Мероприятия от ИП с извършени по-големи разходи през отчетния период:

Проект за продължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок

Извършените разходи по мероприятията от проекта за продължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок за първо тримесечие на 2015 г. са в размер на 12 299 хил.лв.  Мероприятия от ИП 2015г. с извършени по-големи разходи през отчетния период:

  - Доставка на сборки вътрешно-реакторни детектори /СВРД/ и шлейфове за термоконтрола на реактора на блокове 5 и 6 – изпълнен договор №142000101/16.10.2014г., доставени СВРД за 6 блок.

  - Проектиране, доставка и монтаж на силови захранващи шкафове 0.4 кV, заменящи сборки тип РТЗО от системи за безопасност 5 и 6 ЕБ и сборки в общостанционни обекти – изпълнена доставка по договор №322000006/18.05.2012г. с ПАД "НПП "РАДИЙ" и СТС-42/10.03.2015г. приема без забележки екзекутивна документация за ІІ СБ на 6 блок.

  - Модернизиране и доставка на резервни части за ГЦН:

Проект за повишаване на топлинната мощност на РУ на 104%

През първо тримесечие на 2015г., вложените средства по мероприятията от проекта са 513 хил.лв.

Съгласно актуализираната комплексна концепция, преходът и дейностите към усвояването и работата на повишено ниво на мощност са разделени условно на етапи, включващи краткосрочни и дългосрочни дейности. Изпълнението на краткосрочните мероприятия ще позволи извършването на комплексните изпитания на повишено ниво на мощност, а изпълнението на дългосрочните – работа на повишено ниво на мощност.

През първите три месеца на 2015 г. продължава изпълнение на дейностите по сключените договори във връзка с изпълнение на съответните етапи на проекта.

Лицензионни условия, изисквания на нормативни документи и дейности, насочени към повишаване на безопасността, включително мероприятия произтичащи от стрес тестовете и НПД - през отчетния период са извършени разходи за 1 117 хил.лв.

Периодично се извършва проверка за оценка степента изпълнение на мерките от програмата за поддържане и повишаване на безопасността.

Инвестиционни дейности за текуща поддръжка на блоковете и спомагателните съоръжения и инфраструктура - отчетени разходи по мероприятията от този проект през първо тримесечие на 2015 г. в размер на 4 104 хил.лв.

Въведени в действие дълготрайни активи през първо тримесечие на 2014 г.

Стойността на въведените в действие дълготрайни активи през отчетния период е 2 035 хил.лв.  В периода 01.01-31.03.2015 г. от общо въведените в действие дълготрайни активи, приети с държавни приемателни комисии са 5 подобектa и 8 с ведомствени приемателни комисии.

- Ремонтна програма

През първите три месеца на 2015 г. са изпълнени следните основни дейности, предвидени в ремонтната програма съгласно лицензионните задължения на Дружеството за експлоатация на ядрените съоръжения:

Техническо обслужване (ТО) и превантивен ремонт на компоненти, системи и конструкции (КСК)

Съгласно утвърдените обеми и графици са извършени следните основни дейности по КСК от системите за безопасност (СБ), системите, важни за безопасността (СВБ) и за производството на 5-ти и 6-ти ЯЕБ:

- техническо обслужване (ТО), текущ, среден и основен ремонт на механично оборудване, електрооборудване и оборудване от системите за контрол и управление;

- функционални изпитвания и проверки на КСК от системите за пожароизвестяване и пожарогасене;

- термовизионен контрол (на 208 броя съоръжения);

- вибрационен контрол на въртящи се механизми;

- изследване на масла и др.

По резултатите от извършените ТО, плановите профилактични ремонти (ППР), термовизионен и вибрационен контрол е изпълнен и допълнителен обем дейности, необходими за обезпечаване пълната работоспособност на оборудването.

Коригиращ ремонт

Възникналите дефекти по оборудване и компоненти, установени по време на експлоатацията, периодични проверки и изпитания, ежесменни обходи, периодични огледи и др., регистрирани в подмодул “Дефекти” на Информационната система ОЕД са отстранени своевременно, съобразно с технологичните условия и ограничения. Дефектите, чието отстраняване е възможно само по време на плановия годишен ремонт са анализирани и включени в програмата за ПГР на съответния ЯЕБ.

Домашното дежурство през периода е обезпечавано без отклонения и с добра ефективност на изпълнените задачи (без необходимост от повторна намеса на други специализирани екипи).

Планови годишни ремонти (ПГР) на ЯЕБ №5,6

Ресурсната и техническа подготовка за ПГР-2015 на ЯЕБ №5 от страна на “Електропроизводство 2” и външните изпълнители, с които са сключени договори за работа и/или услуги, е обезпечена в необходимия обем. На 30.03.2015г. е проведено заседание на Ръководния комитет по проекта “Продължаване срока на експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй”, на което е проверена и потвърдена готовността за изпълнение на всички планирани програми за периода на ПГР на блок №5.

Разработени и утвърдени обобщен план-график за ремонт и презареждане и детайлни графици за отделните цехове, както и останалите необходими за подготовката и провеждането на ПГР документи (заповеди, обеми, разпореждания, програми, списъци и др.). Изискваните съгласно лицензията документи, потвърждаващи готовността за провеждане на ПГР, са изпратени в Агенцията за ядрено регулиране в регламентирания срок.

Разработва се план-график за ремонт и презареждане на блок 6 по време на ПГР в периода Септември – Октомври, 2015 г. В процес на съгласуване в цеховете и секторите на оперативната експлоатация са разработените обеми дейности.

Мероприятия за обезпечаване на безопасната експлоатация на ЯЕБ №5 и 6 през зимния и летния сезон

Съгласно “мероприятия за подготовка на Електропроизводство – 2 за работа при зимни климатични условия през 2014/2015 г.”, идент. №14.30.ОС.00.МЕР.001/0 са изпълнени комплекс от 82 мероприятия, осигуряващи безопасна експлоатация на ЯЕБ №5 и 6 през зимния сезон. В процес на изготвяне е документ ИД № 15.30.ОС.00.МЕР.002/0 “мероприятия за подготовка на Електропроизводство – 2 за работа при летни климатични условия през 2015г”.

Общостанционни обекти:

Планираните обеми за превантивна поддръжка и техническо обслужване по общостанционното оборудване, имащо отношение към обезпечаване на производството на електрическа и топлинна енергия, преноса и доставката на топлинна енергия, са извършени съгласно утвърдените графици в отделните подразделения (цех “Хранилище за отработило гориво”, цех “Открита разпределителна уредба”, цех “Брегова помпена станция”, цех “Хидротехнически съоръжения и строителни конструкции и цех “Топлоснабдяване”).

ТОиР на КСК в хранилищата за съхранение за отработило ядрено гориво са изпълнени в съответствие с изискванията на лицензията за експлоатация на ХОГ и разрешението за хранилището за сухо съхранение на ХОГ, издадени от АЯР и съгласно утвърдените графици.

Изпълнени са ТОиР на специализирано оборудване в ОРУ, специализирано оборудване за транспортно технологични операции с ОЯГ в ХОГ, специализиран контрол и диагностика за състоянието на надзорните съоръжения в БПС; ремонтни дейности по купола на реакторно отделение на бл.5 и6, сервизно обслужване на системите за предварително напрягане на защитнити оболочки на реакторно отделение на двата блока и др.

Възникналите дефекти по оборудване и компоненти, експлоатирани от цеховете, се отстраняват своевременно съгласно действащите изисквания и процедури. Домашното дежурство е обезпечавано регулярно в съответствие с вътрешните процедури.

Изпълнената ремонтна програма на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за първо тримесечие на 2015 г. е на стойност 11 330 хил.лв. (в т.ч. 1 108 хил.лв. отчетени като ремонтни дейности с инвестиционенен характер).

  - Анализ на финансовото състояние

  - Анализ на Отчета за всеобхватния доход за периода 01.01.2015 – 31.03.2015г.

Приходи

През първото тримесечие на 2015 г. дружеството реализира приходи от 227 949  хил.лв., които са с 3 701 хил.лв. (1.65%) повече от отчетените за същия период на 2014г. 	Увеличените приходи са в резултат на:

- Отчетени по-високи стойности на приходите от продажби на електрическа енергия на нерегулиран пазар с 33 368 хил.лв. (24.48%), в резултат на реализирано по-голямо количество ел.енергия с 340 286 MWh (8.39%). През първото тримесечие ел.енергията на свободния пазар е реализирана при по-високи средни цени с 6.43% . За отчетния период е достигнато равнище на свободно договорените цени от 72.29 лв./MWh, докато през I тримесечие на 2014г. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД реализира електроенергията по средна продажна цена от 67.92 лв./MWh.

- Намаление на приходите от продажба на ел.енергия на регулиран пазар на Обществения доставчик НЕК ЕАД с 27 993 хил.лв. (33.26%) в следствие на:

- намалена реализация на количество ел. енергия с 292 835 MWh през отчетния период, спрямо отчетените за първо тримесечие на 2014 г.

- намалена цена на разполагаемoст от 22.11 лв./MWh на  13.73 лв./MWh. с Решение Ц-12/30.06.2014г. на КЕВР.

Разходи

Разходите са в размер на 164 318 хил.лв. и са с 5 446 хил.лв. повече (3.42%) отчетените за същия период на 2014г.

Таблица 5

- Разходи за материали и консумативи

През I тримесечие на 2015 г. са отчетени разходи за материали и консумативи на стойност 2 375 хил.лв., които са със 733 хил.лв., (23.58) по-малко тези за същия период на 2014г. Намалението основно е в резултат на отчетени по-малко разходи за ремонт и поддръжка и по-малко разходи за реагенти;

- Разходите за персонал през разглеждания период са в размер на 40 877 хил.лв. и се отклоняват с 3% в посока на увеличение спрямо равнището им за първите три месеца на 2014г. Отчетени са разходи за възнаграждения на персонала, разходи за осигурителни вноски, социални разходи, обезщетения на персонала на дружеството съобразно изискванията на трудовото, социално и здравно законодателство в България, както и действащи вътрешни документи и договорености в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

- Разходите за амортизации са на стойност 39 771 хил.лв. За същия период на 2014г. са отчетени амортизации от 36 466 хил.лв. или с 3 305 хил.лв.(9 % ) повече. Причина за увеличението на отчетените амортизации е, че с предстоящата подмяна на ДМА във връзка с удължаване на срока на експлоатация на блоковете е съкратен амортизируемия срок на част от експлоатираните в момента дълготрайно активи и са въведени в експлоатация нови такива.

- Разходите за външни услуги са на стойност 20 605 хил.лв. и бележат увеличение от 43.77% спрямо отчетените през I тримесечие на  2014г. Преразходът от 6 273 хил.лв. се формира от отчетени по-големи разходи за ремонт и поддръжка с 3 211 хил.лв. и разходи за застраховки с 3 217 хил.лв.

- Други разходи са с 4 946 хил.лв. по-малко от същите за първо тримесечие на 2014г. Отклонението е повлияно от реинтегрираната обезценка на вземанията на стойност 4 248 хил.лв. Обезценените вземания от клиенти в края на 2014г. са реинтегрирани през I тримесечие  на 2015 г. на основание Споразумение за разсрочване на задължения между  НЕК ЕАД и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. В по-голямата си част вземанията са от продажба на електроенергия на НЕК ЕАД.

Останалите разходни пера са съизмерими с отчетените равнища на същите от 2014г.

Печалба

Дружеството приключи първото тримесечие на 2015 г. с печалба (ЕВТ) в размер на         63 345 хил.лв.

  - Анализ към Отчет за финансовото състояние към 31.03.2015 г.

Актив

Общата стойност на активите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД към 31.03.2015 г. е 2 382 197 хил.лв. и бележи незначително увеличение от 1 606 хил.лв. (0.1%) от тази за 2014 г.

Нетекущи активи

Отчетените нетекущи активи са на стойност 1 823 239 хил.лв. Налице е намаление с  13 919 хил.лв. (-1 %) на отчетните стойности за първо тримесечие на 2015 г. спрямо 2014 г. Изменението е в резултат на:

- Увеличение на стойността на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи спрямо предходната година с 24 798 хил.лв. (6.2%). Отклонението се дължи на по-големия размер на инвестиционните разходи в сравнение с влезлите в употреба активи.

- Намаление в размера на ДМА с 37 113 хил.лв. (-2.7%) спрямо предходната година, поради по-малкия размер на влезлите в употреба ДА.

В останалите пера на нетекущите активи не се наблюдава съществено изменение спрямо предходната година.

Текущи активи

Отчетната стойност от 558 958 хил. лв. бележи увеличение спрямо 2014 г. с 15 525 хил.лв.(3%). Отклонение в посока намаление се наблюдава в размера на вземания от свързани лица - с 18 483 хил.лв. (-11%) резултат на намаление на задълженията на НЕК ЕАД към “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. От 01.01.2015г. е в сила сключено Споразумение между НЕК ЕАД и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за разсрочване на задължения в размер на 132 млн.лв.

Увеличение в балансовата стойност на парични средства и краткосрочни депозити с 31 190 хил.лв. спрямо края на 2014 г. в резултат на реализирания положителен нетен паричен поток.

Изменението в останалите пера на текущите активи спрямо 2014 г. е несъществено.

Пасив

Собствен капитал и пасиви

Собственият капитал на дружеството е увеличен с 63 335 хил.лв. (4 %) спрямо предходната година. Отклонението се дължи на ръст на неразпределената печалба във връзка с отчетения финансов резултат за предходната година 78 392 хил.лв., разпределен през текущата година в неразпределена печалба и отчетения по-нисък финансов резултат през първо тримесечие с 15 058 хил.лв.

Намаление от 11 945 хил.лв. (-2.4 %) спрямо предходната година се наблюдава в балансовата стойност на нетекущи пасиви дължащо се на намаление на размера на лихвоносни заеми в резултат на извършените през първо тримесечие на 2015 г. погашения на главницата по заемно споразумение с ЕВРАТОМ.

Сумата на текущите пасиви на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е намаляла с 49 784 хил.лв.       (-24%) спрямо 2014 г. Изменението е в резултат на намаление в стойността на търговски и други задължения с 49 190 хил.лв. (-35%) в резултат на намаление на задълженията към доставчици спрямо края на 2014г.

В останалите пера на пасива не се наблюдават съществени изменения спрямо предходната година.

  - Анализ на отчета за паричните потоци за периода 01-03 2015 г.

Към 31.03.2015 г. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД завърши с налични пари и парични еквиваленти в размер на 50 110 хил.лв. с 4 069 хил.лв. (9%) над отчетените 46 041 хил.лв. за същия период на 2014 г. Реализираните по-високи входящи парични потоци през изминалото тримесечие на 2015 г. спрямо изходящите парични потоци рефлектираха във формиране на положителен нетен паричен поток за отчетния период на стойност 31 190 хил.лв.

Парични потоци от оперативна дейност

Парични постъпления

Постъпленията на дружеството от продажби на електроенергия и топлоенергия за разглеждания период са на стойност 261 233 хил.лв. За същия период на 2014 г. са отчетени постъпления от 213 362 хил.лв., което представлява ръст от 47 871 хил.лв. (22%).

Общият размер на постъпленията от продажба на електроенергия е 259 762 хил.лв. и е завишен с 46 871 хил.лв.(22%) над отчетените 212 891хил. лв. през първото тримесечие на 2014 г. Положителната тенденция се дължи на по-благоприятна пазарна среда през първите три месеца на 2015 г. довела до отчетени по-високи постъпления от продажба на клиенти по свободно договорени цени с 37 901 хил.лв. (25%) спрямо отчетеното равнище през 2014 г., в резултат на увеличени средни ценови равнища с 4.37 лв./МWh и завишени доставки на електроенергия по свободни цени с 17%.

В периода 01.01-31.03.2015 г. постъпленията по свободно договорени цени съставляват основна част от 74 на сто от общите постъпления на дружеството, докато постъпленията от продажби по регулирани цени едва 26% (67 912 хил.лв.). През първите три месеца на годината Обществения доставчик продължи практиката да не изплаща редовно и да просрочва задълженията си за регулярните доставки на електроенергия и предимно погасяваше задължения по сключено Споразумение за разсрочване на задължения между НЕК ЕАД и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за 2015 г.

Парични плащания

От началото на 2015 г. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД започна да изплаща осъществения през месец декември 2014 г. транспорт на ОЯГ за съхранение и преработка в Русия, разсрочен през първо полугодие на 2015 г. на шест вноски. Към 31.03.2015 г. са изплатени на ФГУП ПО “Маяк” 15 332 хил.лв. от задължението на дружеството от предходната година, а останалите предстоят за погасяване през второто тримесечие на 2015 г.

В съответствие с “Тарифа за таксите за водовземане за ползване на воден обект и за замърсяване таксите за водовземане” за ползване на воден обект и за замърсяване, “АЕЦ Козлодуй” изплати в регламентирания срок такса водоползване за 2014 г. в размер на 11 911 хил.лв.

Дружеството извърши навременно необходимите плащания по сключени договори за обезпечаване на производствения процес с ядрено гориво и реагенти,  както и задължения по търговски договори за изпълнение на ремонтната програма на дружеството.

Към 31.03.2015 г.“АЕЦ Козлодуй” ЕАД изпълни ангажиментите по сключени застрахователни договори “Обща гражданска отговорност”, покриваща отговорност за ядрена вреда и “Индустриален пожар”, към персонала и осигурителни институции, и издължи вноски във фондове РАО и ИЕЯС.

- Парични потоци от инвестиционна дейност

За изминалото тримесечие на 2015 г. е завишен отчетния размер на плащанията по инвестиционната програма на дружеството 42 446 хил.лв., с 20 824 хил. лв.(96%) повече спрямо отчетените плащания през същия период на 2013 г. в резултат на изпълнение на сключени договори по проекти, свързани с продължаване срока на експлоатация на блокове 5 и 6 и повишаване на топлинната им мощност до 104 %.

За периода 01.01-31.03.2015 г. “АЕЦ Козлодуй” получи постъпления от дължим дивидент от “Интерприборсервиз”ООД за 2010г. съгласно сключено Споразумение за разсрочване на задължения между “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и ИПС ООД в размер на 120 хил.лв.

- Парични потоци от финансова дейност

За I-во тримесечие на 2015 г. постъпленията от предоставен заем съгласно сключен Анекс № 4 към Договор за кредитна линия № 880080/07.11.2008г. между “ВЕЦ Козлодуй ЕАД” и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, са на  стойност 53 хил.лв. Настоящите финансови затруднения на дъщерното дружество са породени от неритмичните плащания от НЕК ЕАД за изкупената електроенергия.

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД извърши навременно погашенията на лихви и главници по държавно гарантирания заем с Евратом в размер на 12 938 хил.лв.

Входящите и изходящи парични потоци са представени детайлно в Отчета за паричните потоци на “ АЕЦ Козлодуй” ЕАД за периода януари – март 2015 г.