Отчет за дейността

на „Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД

за периода април-юни 2016 г.

- Въведение – основни моменти в дейността

През второто тримесечие на 2016 г. дейността на фонда продължава да е съсредоточена в следните основни дейности:

- успешно  приключване на договорените проекти и усвояването на средства по заемите за финансиране на проекти за градско развитие с цел достигане до Дата на пълно усвояване на средствата;

- извършване на  мониторинг и контрол на проектите в процес на изпълнение;

- извършване на периодичен мониторинг и контрол на изпълнените проекти;

- преглед и оценка на проект/и, отговарящ/и на условията за реинвестиране и срещи с потенциални инвеститори;

- дейности свързани с публичност и представяне на постигнатите резултати и индикатори.

През второто тримесечие на 2016 г. бе сключено и Споразумение за изменение № 5 към Оперативното споразумение от 30 май 2012г.

  - Отпуснати средства по договори за финансиране

За периода април-юни 2016 г. ФУГРС се извършиха общо 4 усвоявания на средства по 2 проекта на обща стойност 3 047 112.36  лв., от които 1 609 133.89 лв. от подзаем ОПРР.

| Краен получател | Договор/ Дата | Одобрен заем | Транш № | Дата 2015 | Подзаем ОПРР | Дата 2015 | Подзаем ФУГРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСК | 8/15.12.2014 | 17 602 470,00 | 15 | 18.5.2016 | 552 830,85 | - | 0,00 |
| Пазари Север - Цветна борса | 9/26.01.2015 | 2 558 000,00 | 2 | 1.6.2016 | 469 911,98 | 1.6.2016 | 357 126,97 |
| Пазари Север - Цветна борса | 9/26.01.2015 | 2 558 000,00 | 3 | - | 0,00 | 27.6.2016 | 921 873,03 |
| ОСК | 8/15.12.2014 | 17 602 470,00 | 16 | 28.6.2016 | 586 391,06 | 28.6.2016 | 158 978,47 |

От началото на дейността на ФУГРС до  30.06.2016 г. са извършени общо 70 усвоявания в общ размер на  45 598 527.00 лв. съответно  от подзаем ОПРР  -  24 333 169.19 лв.  или  103% от Условния заем.

От началото на 2016 г. са извършени общо 9 усвоявания общ размер на  4 933 209.52  лв. съответно  от подзаем ОПРР  -  2 535 036.91 лв.  или  10,70% от Условния заем.

Към 30 юни 2016г. портфейлът на фонда е в размер на 43 637 053,49 лв., разпределен както следва: 20 297 163,09 лв.  от подзаеми ФУГРС и  23 339 890,40 лв. от подзаеми ОПРР.

  - Изпълнение на проектите

  - Изпълнение на проектите

Към края на месец юни 2016 г. единадесет от проектите са завършени и два са в процес на изпълнение - „Изграждане на „Пазар на цветята“ и „Изграждане на Образователно-спортен комплекс в гр. София, район Лозенец“. През разглеждания период е извършена проверка на проект - „Парк „Възраждане”, гр. София, район „Възраждане”, м. „Зона Б-5-4”, кв. 1a, УПИ I и УПИ III“, изпълняван от  „Софийски имоти“ ЕАД. Няма установени несъответствия или нередности. Към момента на проверката първи и втори етап на парка са завършени на почти 80%. Проектът бе финализиран през месец април и официалното откриване се проведе на 17 април 2016 г. По проекта за изграждане на Пазар на цветята са усвоени всички суми по одобрения заем и изпълнението му се намира във финалната си фаза. Проектът на „Образователно-спортен комплекс Лозенец“ ЕАД претърпя известно забавяне поради необходимост от частично препроектиране на елемент от проекта и инцидент на строителната площадка, но строителните дейности бяха възобновени в относително кратки срокове.

  - Сключване на Споразумение за изменение  № 5 към Оперативното споразумение

На 8 юли 2016 г. бе подписано Споразумение за изменение № 5 към Оперативното споразумение между МРРБ (правоприемник на ЕИБ), ФЛАГ и ФУГРС. По силата на това споразумение крайният срок за инвестиране на средствата от подзаем „Съфинансиране“ е удължен до 31 октомври 2016 г.

  - Дата на Пълно усвояване на средствата съгласно ОС

На 28 юни 2016 г. фондът достигна Датата на Пълно усвояване на средствата, дефинирана в Оперативното споразумение и представляваща условие за начало на процедурата по реинвестиране. В тази връзка предстои да бъде дадено официално потвърждение от УО на ОПРР за прехвърляне на натрупаните в Резервната сметка средства към Целевата разплащателна сметка на следващата Дата на плащане, за да може да започне процедурата по реинвестиране на средствата в нови проекти за устойчиво градско развитие.

  - Заседания на Инвестиционния комитет,  Управителния и Надзорния съвет

През  второто тримесечие на 2016 г.  не са се провеждали заседания на Инвестиционния комитет на ФУГРС.

През периода април-юни 2016 г. са проведени 4 заседания на Управителния съвет и 2 заседания на Надзорния съвет на фонда.

  - Анекси към Договорите за проектно финансиране

През второто тримесечие на 2016 г. е сключен един анекс за удължаване срока за усвояване по подзаем „Съфинансиране“, както следва:

| Краен получател | Договор/Дата | Анекс/дата | Причина за анекса |
| --- | --- | --- | --- |
| „Спортно-образователен комплекс Лозенец " | 8/15.12.2014 | 4/30.06.2016 | Удължаване срока за усвояване по подзаем Съфинансиране до 31.10.2016 |

От началото на дейността на ФУГРС до  30.06.2016 г. са сключени 37 анекса към 12 Договора за проектно финансиране. Основните причини за сключените анекси са свързани с промяната на банката-партньор, удължаване на срока за усвояване по проекта, актуализиране на сумата на заема с реално усвоената и т.н.

- Дейности за информация и публичност през докладвания период

През отчетния период продължи популяризирането на възможностите на фонда за насърчаване реализацията на добри проектни идеи, които са допустими за финансиране чрез финансови инструменти, с оглед реинвестиране на средствата през следващите години. - През разглеждания период ФУГРС продължи поддържането и актуализирането с нова информация на интернет страницата на фонда (http://www.jessicasofia.com). Започнати са действия за обновяване на страницата и създаването на нова и модерна визия; - Проектът за „Изграждане на Образователно-спортен комплекс Лозенец“ бе отразен подробно в брой 3 на списание „Градът“. - През разглеждания период Изпълнителният директор на Фонда Надя Данкинова даде интервю за вестник „Строител“. - На 17 април 2016 г. официално бе открит Парк "Възраждане" - първият изцяло новоизграден парк в София от близо 30 години досега. На откриването присъстваха министър-председателя на България г-н Бойко Борисов и кметът на гр. София г-жа Йорданка Фандъкова. - На 2 юни 2016 г. бе извършено посещение във връзка с установяване степента на изпълнение на проект „Изграждане на „Пазар на цветята“. Няма възникнали затруднения за навременното изпълнение. Строително-монтажните дейности протичат в срок, съгласно предвидения линеен график за изпълнение на обекта. - Информацията във Фейсбук страницата на ФУГРС за проектите, реализирани от фонда се актуализира регулярно посредством новини и снимков материал.

- Срещи с инвеститори и потенциални инвеститори

Продължават срещите и разговорите с потенциални инвеститори за идентифициране на нови идеи и подготовка на проекти за етапа на реинвестиране.

През периода II МБАЛ, гр. София, подаде актуализиран формуляр за кандидатстване и бизнес план за своя проект „Осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура и подобряване на качеството на медицинските услуги във Втора МБАЛ - София чрез закупуване и доставка на иновативна медицинска апаратура“. Проектът бе разгледан от екипа на Фонда и бе изпратен за оценка от страна на Обслужващата банка.

През тримесечието са водени интензивни разговори и са проведени срещи с представители на кандидатът еМобилити Интернешънъл АД за преструктуриране и окончателно дефиниране на проекта за градска електромобилност.

Проведени бяха и редица срещи с представители на ДКЦ 12 ЕООД във връзка с финансирането на проект за закупуване на медицинска апаратура.

- Одит / контрол и мониторинг на извършваните дейности

- Съгласно изискванията за мониторинг, ФУГРС подава ежемесечно актуален план с проектите, които имат най-голяма степен на готовност, както и тримесечен финансов отчет и отчет за дейността и напредъка. - През периода април-юни 2016 г. са проведени три редовни месечни срещи с представители на УО на ОПРР за обсъждане на постигнатия напредък, наличието на подадени проекти и искания за кредит, констатирани проблеми и възможни мерки за решение на проблемите. - На 20-21 юни 2016 г. бе проведена мониторингова проверка от страна на УО на ОПРР във връзка с изпълнението на проект на Спортна София 2000 ЕАД. Обект на проверката е проектната документация и документацията по усвояванията, както и е извършен преглед на място на обекта на физическото изпълнение на СМР. - В периода 24-28 юни 2016 г. бе проведена проверка от страна на Сертифициращия орган (МФ). Обект на проверка е проектната документация и документацията по усвояванията на проектите на Спортна София 2000 ЕАД и Пазари Север ЕАД. - Проведена е една мониторингова визита на експертите на ФУГРС (на 2 юни 2016 г.) във връзка с установяване на степента на изпълнение на проекта на Пазари Север ЕАД – „Изграждане на „Пазар на цветята“. Експертите на ФУГРС взеха участие и в няколко работни срещи на инвеститора с изпълнителите по проект. Не са установени разминавания или нарушения на ангажиментите по Договора за проектно финансиране.

- Финансови резултати

Финансовият резултат и структурата на приходите и разходите на дружеството към 30 юни 2016 г. е представен на таблицата по-долу: РАЗХОДИ; 403 824.26. 1; Възнаграждения СД и НС, осигуровки; 70 282.80. 2; Правни и консултантски услуги; 5 376.02. 3; Счетоводни и одиторски услуги; 7 167.37. 4; Разходи за материали; 2 820.18. 5; Възнаграждения на персонала, ИД, осигуровки; 32 003.06. 6; Амортизация; 1 106.70. 7; Разходи във връзка с оценка на проекти; 3 360.00. 8; Възстановими разходи за оценка на проекти; -. 9; Разходи за банка партньор и банкови такси; 487.00. 10; Разходи за лихви по кредит; 281 221.13. 606,79. ПРИХОДИ; 707 970.78. 1; Лихви по кредити (платени); 559 968.24. 2; Лихви по кредити (неплатени); -. 3; Лихви от депозит (платени); 523.25. 4; Такса за управление по Оперативно споразумение; 84 803.95. 5; Такси по кредити; 62 675.34. 6; Възстановими такси оценка независим експерт; -. ДЕПОЗИТИ И РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ; 544 736.92. УниКредит Булбанк; 301 540.35. Сибанк; 243 196.57. СПЕЦИАЛНИ СМЕТКИ в т.ч.; 118 995.54. СИБАНК ЕАД / резервна сметка остатък условен заем /; 744 591.72. СИБАНК ЕАД / специална сметка натрупана лихва/; 118 995.54. Към 30 юни 2016г. фондът изпълни поставените цели в Оперативното споразумение и 100% от предоставения Условен заем, увеличен с лихвите по резервната сметка и намален с изплатената управленска такса по резервната сметка. Общо усвоените средства са в размер на 24 333 169.19 лв. Усвоени са и 48 437.93 лв. от натрупаните средства за рефинансиране. За да гарантира успешно усвояване на всички предоставени суми, фондът направи разчетено наддоговаряне, да се компенсират евентуалните икономии при провеждането на обществените поръчки и да се гарантира достигането на целта за усвояване. От натрупаните средства в резервната сметка 84 803,85 лв. представляват такса управление на фонда за първото шестмесечие, която имаме право да изтеглим след потвърждаване на размера й от МРРБ. Сумата, която фондът е натрупал за инвестиране в нови проекти за градско развитие към 30 юни 2016г. е общо 778 783,31 лв. Структурата на средствата, от условния заем, размер на усвояванията и на лихвите и таксите по специалните сметки е представена в таблицата по-долу: УСВОЕНИ СРЕДСТВА КЪМ 30 ЮНИ 2016г.; BGN. 1.; Сума на условния заем; 23 685 093.01. 2.; Натрупана лихва от управление на свободните средства по специалната сметка; 850 629.87. 3.; Изплатени суми за такса управление от специалната сметка; 250 991.62. 4.; Сума за инвестиране; 24 284 731.26. 5.; Усвоени суми по договори за финансиране на градски проекти; 24 333 169.19. 6.; Натрупани суми за реинвестиране в специалната сметка; 167 433.47. 7.; Усвоени суми от средствата за реинвестиране; 48 437.93. 8.; Сува за реинвестиране в специалната сметка; 118 995.54. 9.; Сума за реинвестиране в резервната сметка; 659 787.77. 10.; Общо остатък за реинвестиране към 30 юни 2016г.; 778 783.31. Отчет за доходите, за паричните потоци, за промените в собствения капитал и баланс (по МСС) са приложени Приложение 2 и Приложение 3. За отчетния период приходите от дейността се формират както следва от: - такса управление по Оперативното споразумение с ЕИБ – 12% от общите приходи; - приходи от предоставените заеми – лихви и такси - 87,93% от общите приходи; - управление на временно свободните средства – 0,07% от общите приходи; Дружеството приключва тримесечието с нетна печалба от 304 хил. лева., което представлява 42 % от заложена в бизнес-плана цел. Като цяло изпълнението на заложените в бизнес – плана показатели е добро. Всички предоставени кредити се обслужват редовно. Няма регистрирани забавяния в плащането както на главниците, така и на лихвите и таксите по предоставените заеми. Обобщените резултати от дейността към 31.06.2016 г. сравнени с показателите от бизнес–плана за 2016 год. са представени в таблицата по-долу: Разходи в лева; План 2016; Отчет към 31.06.2016; Изпълнение %. Разходи за лихви; 642,542; 281,221.13; 43.77. Външни услуги; 100,000; 12,543.39; 12.54. Разходи за оценка и изпълнение на проекти; 18,000; 3,360.00; 18.67. Възстановими разходи за оценка на проекти; 40,000. Текуща издръжка; 10,000; 2,820.18; 28.20. Придобиване на ДМА и амортизации; 1,500; 1,106.70; 73.78. Възнаграждение на персонал, ИД; 111,900; 32,003.06; 28.60. Възнаграждения – УС, НС; 141,600; 70,282.80; 49.63. Разходи за управляваща банка, банкови такси; 30,000; 487.00; 1.62. Общо:; 1,095,542; 403,824.26; 36.86. Приходи в лева; План 2016; Отчет към 31.06.2016; Изпълнение %. Приходи от лихви; 1,490,000; 559,968.24; 37.58. Приходи от такси; 114,905; 62,675.34; 54.55. Приходи от лихви по депозити; 350; 523.25; 149.50. Приходи от възстановими такси независим експерт; 40,000; -. Приходи от такса по ОС с ЕИБ; 173,495; 84,803.95; 48.88. Общо:; 1,818,750; 707,970.78; 38.93. Резултат преди обезценка и данъци:; 723,208; 304,146.52; 42.06.

Отчетът е приет на заседание на Управителния съвет на „Фонд за устойчиво градско развитие на София“ ЕАД от 20 юли 2016 г.

Изпълнителен директор:

/ Надя Данкинова/