|  | ## ДП “ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” ## ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ # София 1271, ул.”Кирил Благоев” № 14, тел.9382 682, факс 838 1025 www.tsv@tsv.bg |  |
| --- | --- | --- |

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАН  И

ФИНАНСОВ  АНАЛИЗ

НА ДП “ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”

КЪМ  30.06.2017 г.

Основните цели и намерения на ДП ТСВ са поддържане и възстановяване на транспортни обекти, проектиране, строителство и ремонт в областта на транспортните комуникации, изпълнение на публични задачи, свързани с дейности по държавния военновременен план, залегнали в приетия Бизнес план на предприятието за 2017 година. В Бизнес плана са очертани приоритетите за дейността в условията на голяма конкуренция в строителния отрасъл и непрекъснато повишаване на изискванията на инвеститорите и клиентите, а именно подобряване и усъвършенстване на качеството на изпълняваните СМР, повече опит и надеждност при реализацията им.

ДП “Транспортно строителство и възстановяване” при Бизнес план към 30.06.2017 година на стойност 13 135 х.лв. отчита фактуриран обем приходи от строително - монтажни работи на стойност 9 267 х. лв., което в процентно изражение е 70.55 %.

В това число:

- обекти Капитално строителство – при разчет 700 хил.лв. отчета е 162 хил.лв. – изпълнение 23.14 %.

- обекти Ремонти на ж.п. линии – при разчет 12 435 хил.лв. отчета е 9 105 хил.лв. – изпълнение 73.22 %.

По поделения изпълнението за отчетния период на 2017 г. е следното:

#### Таблица 1

| ПОДЕЛЕНИЕ | ПЛАН (хил. лв.) | ИЗПЪЛНЕНИЕ (хил. лв.) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| поделение София | 500 | 673 | 134.60 |
| поделение Пловдив | 2 600 | 986 | 37.92 |
| поделение Г. Оряховица | 6 445 | 3 839 | 59.57 |
| поделение Варна | 3 590 | 3 769 | 104.99 |
| ДП ТСВ | 13 135 | 9 267 | 70.55 |

Най-голям фактуриран обем СМР за отчетния период по абсолютна стойност отчита поделение Горна Оряховица – 3 839 х.лв., следвано от поделение Варна – 3 769 х.лв., поделение Пловдив – 986 х.лв. и последно по изпълнение е поделение София – 673 х.лв.

Фактуриран обем приходи от СМР по поделения и обекти е както следва:

#### Таблица 2

| ПОДЕЛЕНИЯ | хил.лева |
| --- | --- |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ СОФИЯ | 673 |
| Ремонти на железния път |  |
| Волуяк - Храбърско | 272 |
| гара Дупница | 302 |
| Сеново - Просторно | 99 |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ ПЛОВДИВ | 986 |
| Ремонти на железния път |  |
| Септември - Пазарджик | 393 |
| КЦМ | 223 |
| Твърдица - Чинтулово | 364 |
| Поддържане детска железница | 6 |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ Г. ОРЯХОВИЦА | 3 839 |
| Капитално строителство | 152 |
| Набираеми обекти | 152 |
| Ремонти на железния път | 3 687 |
| Просторно - Каспичан | 134 |
| Сеново-Просторно | 1 089 |
| Русе - РП Акация | 1 016 |
| Септември-Пазарджик ЖПът и КМ | 520 |
| Реконстр.модерн.телеф.кабелна мрежа | 928 |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ ВАРНА | 3 769 |
| Капитално строителство /тунелно с-во/ | 10 |
| Обект "Тунел 1 - Лозарево-Прилеп" | 10 |
| Ремонти на железния път | 3 759 |
| Септември - Пазарджик | 230 |
| Среден ремонт на 29 бр. жп стрелки ЖПС Варна | 1 786 |
| Сеново-Просторно | 741 |
| Демонтаж на 6 бр.стрелки в г.Синдел | 122 |
| авариен ремонт Комунари - Дългопол | 880 |
| ОБЩО | 9 267 |

Към 30.06.2017 г. ДП ТСВ продължи изпълнението на строително-монтажни работи по незавършени обекти, приети за изпълнение с договори от 2016 г., където работи както самостоятелно, така и като част от консорциуми.

На 17.04.2015 г. се подписа Договор № 49/04.05.2015 г. от Възложителя: „Свителски Клон България“ КЧТ и Изпълнителя: ДП „ТСВ“ за обект „Модернизация на железопътната отсечка Септември-Пазарджик в границите от начало стрелка №2 (км. 102+014) по път №1 и край стрелка №6 (км. 102+070) по път №2 на западната гърловина гара Септември до край стрелка №5 (км. 119+624) по път 1 и край стрелка №1 (км. 119+692) по път №2 източна гърловина гара Пазарджик, включително гарите Септември и Пазарджик- Път №2“. Към 30.06.2017 г. фактурирания обем СМР възлиза на 1 143 х.лв.

На 29.06.2016 г. се подписа  Договор № 5445 с Възложител ДП „НК ЖИ“ и Изпълнител ДЗЗД „Консорциум Железен път 2012-2016“ за обект „Демонтаж на 6 броя обикновени железопътни стрелки R=190 метра, 2 броя R=300 и парчета железен път с обща дължина от 350 метра, монтаж на тяхно място на 1 брой стрелка обикновена R=190 метра и железен път с обща дължина 296 м. в гара Синдел Разпределителна по 2-ра жп линия в район ПЖПС Варна“. Фактурирания обем СМР към 30.06.2017 г. е за 122 х.лв.

На 30.06.2016 г. се подписа  Договор № 5447 с Възложител ДП „НК ЖИ“ и Изпълнител ДЗЗД „Консорциум Железен път 2012-2016“ за обект „Механизирано подновяване на железния път от км. 47+845 до км. 55+877 с дължина 8 032 метра в междугарието Сеново – Просторно, от км. 55+943 до км. 56+802 с дължина 860 метра по 2-ри коловоз (текущ път) в гара Просторно, от км. 56+835 до км. 56+842 с дължина 6 метра (между стрелки №№ 1 и 3), с обща дължина на железния път 8 898 метра и смяна на 4 броя стрелки с R=300 метра с №№ 2, 4, 3 и 1 в гара Просторно”. Фактурирания обем СМР към 30.06.2017 г. е за 1 292 х.лв.

На 12.09.2016 г. се подписа  Договор № 5501 с Възложител ДП „НК ЖИ“ и Изпълнител ДЗЗД „Консорциум Железен път 2012-2016“ за „Среден ремонт на 29 броя обикновени железопътни стрелки и закаляни парчета преди, между или след стрелките с обща дължина 588,25 м в Район ПЖПС Варна“ по 2 и 3 жп линия в района на Железопътна секция Горна Оряховица“. Фактурирания обем СМР към 30.06.2017 г. е за 1 785 х.лв.

На 14.09.2016 г. се подписа  Договор № 5507 с Възложител ДП „НК ЖИ“ и Изпълнител ДЗЗД „Консорциум Железен път 2012-2016“ за “Аварийно-възстановителни работи, след дерайлиране в четната гърловина на гара Дупница”. Фактурирания обем СМР към 30.06.2017 г. е за 302 х.лв.

На 11.11.2016 г. се подписа  Договор № 5554 с Възложител ДП „НК ЖИ“ и Изпълнител ДЗЗД „Консорциум Железен път 2012-2016“ за обект „Авариен ремонт на железен път след дерайлиране в две обособени позиции: за обособена позиция №1 „Авариен ремонт на железен път след дерайлиране, с материали тип 49 втора употреба (на Възложителя) от км 14+038 до км 26+864 с дължина 12 826 м в междугарието Волуяк – Храбърско по 6-та жп линия“ и обособена позиция №2 „Авариен ремонт на железен път след дерайлиране, с материали тип 49 втора употреба (на Възложителя) от км 21+091 до км 21+274 с дължина 183 м в междугарието Костинброд – Петърч по 1-та жп линия“. Фактурирания обем СМР към 30.06.2017 г. е за 272 х.лв.

На 14.12.2016 г. се подписа  Договор № 5580 с Възложител ДП „НК ЖИ“ и Изпълнител ДЗЗД „Консорциум Железен път 2012-2016“ за обект „ЖП линия №4 Русе – Подкова реконструкция - aварийно укрепване на земно-скален откос от км 144+786 до км 145+080 в междугарието Дебелец - РП Соколово“. Фактурирания обем СМР към 30.06.2017 г. е 1 089 х.лв.

Незавършеното строителство към 30.06.2017 година в размер на 2 616 745 лева е

както следва:

#### Таблица 3

| П О Д Е Л Е Н И Е | Незавършено производство в лева |
| --- | --- |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ СОФИЯ | 566 676 |
| разкомпл. тов. гара София, Волуяк | 262 804 |
| коловози на ТТЛ ЕООД | 35 393 |
| осветление перони Септември - Пазарджик | 21 127 |
| Сеново - Просторно | 247 352 |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ ПЛОВДИВ | 439 179 |
| модернизация на жп отсечка Септември - Пазарджик | 426 682 |
| Сеново - Просторно | 12 497 |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ Г. ОРЯХОВИЦА | 1 375 732 |
| Септември - Пазарджик | 253 096 |
| Русе-РП Акация | 110 361 |

| П О Д Е Л Е Н И Е | Незавършено производство в лева |
| --- | --- |
| Сеново-Просторно | 161 049 |
| Просторно-Каспичан | 851 226 |
| ПОДЕЛЕНИЕ ТСВ ВАРНА | 235 158 |
| Мех.ср.ремонт Иваново/Две могили; Моруница/Бяла | 101 980 |
| обект Сеново - Просторно | 24 344 |
| среден ремонт на 29 бр. жп стрелки в района на ЖПС Варна | 32 145 |
| Мех.среден ремонт Просторно/Каспичан | 38 084 |
| авариен ремонт Комунари - Дългопол | 38 605 |
| Общо незавършено ДП ТСВ по с/ка 611 | 2 616 745 |

Анализ на финансовия резултат, приходите и разходите от дейността на предприятието за периода 01.01.2017 - 30.06.2017  година

Таблица 4

| Показатели | Бизнес програма към 30.06.2017 г. |  |  | Изпълнение към 30.06.2017 г. |  |  | Изпълнение към 30.06.2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приходи | Разходи | Загуба | Приходи | Разходи | Загуба | Приходи | Разходи | Загуба |
| Общо: | 15 416 | 15 684 | 268 | 9 904 | 12 667 | 2 763 | 12 285 | 13 530 | 1 245 |

ДП ТСВ приключва към 30.06.2017 г. с финансов резултат загуба в размер на 2 763 х.лв. а за същия период на 2016 г. финансовия резултат е загуба в размер на 1 254 х.лв.

Показателите характеризиращи ефективността от работата на ДП „ТСВ” и използването на разполагаемите ресурси са както следва:

1. Коефициент за рентабилност на приходите от продажби

Коефициент на рентабилност на приходите = Печалба/ Приходи = - 2 763 / 9 904 = - 0,2790

Коефициента на рентабилност на приходите по БП 2017 г. е =  0,0174 а към 30.06.2016 г. е = - 0,1013, като към 30.06.2017 г. на 100 лева изпълнени приходи са отчетени 27,90 лв. загуба. За същия период на 2016 година загубата на 100 лева приходи е 10,13 лева а по Бизнес план 2017 г. е разчетена загуба от  1,74 лева. на 100 лева приходи от продажби.

2. Коефициент на ефективност на разходите

Коефициент на ефективност на разходите = Приходи/ Разходи = 9 904 / 12 667 = 0,7210

Динамиката на изменение на коефициента на ефективност на разходите е следната: Кер по БП 2017 г. = 0,9826,  Кер към 30.06.2017 г. = 0,7210, Кер към 30.06.2016 г. = 0,8987. Към 30.06.2017 г. на 100 лева направени разходи са изпълнени приходи за 72,10 лв. В сравнение със същия период  на 2016 година приходите на 100 лева направени разходи са намалени с 17,77 лева а спрямо Бизнес план 2017 г. са намалени с 26,16 лева.

3. Коефициент на ефективност на приходите

Коефициент на ефективност на приходите = Разходи/Приходи = 12 667 / 9 904 = 1,2790

Динамиката на изменение на коефициента на ефективност на приходите е следната: Кеп БП 2017 г. = 1,0174, Кеп към 30.06.2017 г. = 1,2790, Кеп към 30.06.2016 г. = 1,1013, като към 30.06.2017  на 100 лева изпълнени приходи са направени разходи за 127,90 лв. Спрямо същия

период на 2016 година разходите на 100 лева приходи увеличени с 17,77 лева а спрямо Бизнес план 2017 г. са увеличени с 26,16 лева.

4. Коефициент на рентабилност на собствения капитал

Коефициент на рентабилност на собствения капитал = Печалба/ Собствен капитал = - 2 763 / 22 812  = - 0,1211

Този показател е един от двата основни фактора при определяне нормата на нарастване на печалбата. Колкото е по-висок, толкова състоянието на собствениците на капитала е по-добро и те получават възвръщаемост на вложените от тях средства в дадения правен субект.

Към 30.06.2017 г. на 100 лева собствен капитал са отчетени 12,11 лв. загуба. Спрямо същия период на 2016 година загубата на 100 лева собствен капитал е 6,07 лева.

Показателите за ликвидност показващи способността на  ДП „ТСВ” да погасява задълженията си /в срок до 1 година/ с наличните краткотрайни активи, в които не са включени разходите за бъдещи периоди са както следва:

- Коефициент на обща ликвидност

Коефициент на обща ликвидност = краткотрайни активи /краткосрочни задължения = 10 076 / 14 244 = 0,7074

Този показател се нарича още коефициент на текуща ликвидност и показва размера на наличните финансови средства и вземанията, съотнесени към краткосрочните задължения.

Към 30.06.2017 г. на 100 лева задължения имаме възможност да погасяваме 70,74 лв. при 83,42 лв спрямо същия период на 2016 година.

ДП ТСВ  има стойности по-ниски от приетите и това показва, че има недостиг на финансов ресурс и задължения, които превишават вземанията.

2. Коефициент на бърза ликвидност

Коефициент на бърза ликвидност = краткосрочни вземания и парични средства / краткосрочни задължения = 4 992 / 14 244= 0,3505

Към 30.06.2017 г. на 100 лева задължения имаме налични парични средства и вземания в размер на  35,05 лв. при 37,51 лв спрямо същия период на 2016 година. Обикновено стойност на коефициента на бърза ликвидност над 0,5 се приема за добра, каквато стойност на паричните средства спрямо текущите задължения има в повечето случаи и ДП ТСВ.

3. Коефициент на незабавна ликвидност

Коефициент на незабавна ликвидност = парични средства / краткосрочни задължения = 68 / 14 244 = 0,0048

Този коефициент показва, че  на 100 лева задължения с налични парични средства можем да погасим 0,48 лв. при 0,67 лв спрямо същия период на 2016 година.

Показателите за финансова автономност характеризират степента на финансовата независимост на предприятието от кредиторите, т.е. степента на използване на привлечения капитал и за ДП ТСВ са както следва:

1. Коефициент на финансова автономност

Коефициент на финансова автономност =  собствен капитал / пасиви = 22 812 / 17 624 = 1,2944

В случаите, когато коефициентът на финансова автономност е под единица, е налице превишение на задълженията спрямо собствения капитал, т.е. съществуващите задължения не са достатъчно обезпечени с имуществото на предприятието и обратно, когато този коефициент е над единица, показва степента на финансова независимост от ползването на чужди средства.

2. Коефициент на финансова задлъжнялост

Коефициент на задлъжнялост = пасиви / собствен капитал = 17 624 / 22 812 = 0,7056

Този коефициент показва, че към 30.06.2017 г. на  100 лева собствен капитал отчитаме 70,56 лв. задлъжнялост при 105,08 лв спрямо същия период на 2016 година.

Липсата на достатъчно свободен финансов ресурс предопределя нарастването на задълженията на предприятието.

Финансовия резултат по поделения е следния :

Таблица 5

| ПОДЕЛЕНИЯ | към 30.06.2017 г. /х.лв./ |  | към 30.06.2016 г. /х.лв./ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | печалба | загуба | печалба | загуба |
| Поделение София |  | 770 |  | 343 |
| Поделение Пловдив |  | 1 872 |  | 360 |
| Поделение Г. Оряховица | 12 |  | 480 | 0 |
| Поделение Варна | 168 |  |  | 709 |
| хотели |  | 301 |  | 313 |
| ОБЩО: |  | 2 763 |  | 1 245 |

Финансовия резултат е  формиран по дейности, както следва:

Таблица 6

| ПОДЕЛЕНИЯ | ДЕЙНОСТИ |  |  |  |  | ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СМР | стоки | услуги | други | финансови |  |
| Поделение София | -805 | 0 | -12 | 47 | 0 | -770 |
| Поделение Пловдив | -1 496 | -7 | -255 | -113 | -1 | -1 872 |
| Поделение Г. Оряховица | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Поделение Варна | 99 | 1 | 47 | 20 | 1 | 168 |
| О Б Щ О: | -2 193 | -6 | -220 | -43 | 0 | -2 462 |

Загубата в размер на 301 х.лв. от хотелите е формирана по дейности, както следва:

Таблица 7

| ХОТЕЛИ | ДЕЙНОСТИ |  |  |  |  | финансов резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хотелска д-ст | ресторант | бар | басейн | други |  |
| х-л Дряново | -75 | -23 | -7 | 0 | 1 | -104 |
| х-л Копривки | -39 | -20 | -13 | 0 | 0 | -72 |
| х-л Роса | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 |
| х-л Лозенец | -43 | -2 | -1 | 0 | -1 | -47 |
| О Б Щ О: | -235 | -45 | -21 | 0 | 0 | -301 |

Обща структура на  нетните приходи

Нетните приходи от  дейността към 30.06.2017 г.  са 9 785 х.лв., по бизнес план 2017 г. са в размер на 15 416 х.лв.  и по отчета за 2016 г. са 12 285 х.лв.

Таблица 8

| Н Е Т Н И П Р И Х О Д И | Бизнес план 2017 г. | ОТЧЕТ |  | РАЗЛИКА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | към 30.06.2017 г. | към 30.06.2016 г. | към Бизнес плана | към отчет 2016 г. |
| Продукция | 13 135 | 9 267 | 11 656 | -3 868 | -2 389 |
| Стоки | 37 | 30 | 32 | -7 | -2 |
| Услуги | 300 | 296 | 222 | -4 | 74 |
| Други | 1 944 | 192 | 375 | -1 752 | -183 |
| ОБЩО: | 15 416 | 9 785 | 12 285 | -5 631 | -2 500 |

Съпоставка на относителния дял на нетните приходите от обичайната дейност към 30.06.2017 г., спрямо бизнес план 2016 г. и отчета към 30.06.2016 г.

Таблица 9

| Н Е Т Н И П Р И Х О Д И | Бизнес план 2017 г. | ОТЧЕТ |  | РАЗЛИКА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | към 30.06.2017 г. | към 30.06.2016 г. | към Бизнес плана | към отчет 2016 г. |
| Продукция | 85.20 | 94.70 | 94.88 | 9.50 | -0.18 |
| Стоки | 0.24 | 0.31 | 0.26 | 0.07 | 0.05 |
| Услуги | 1.95 | 3.03 | 1.81 | 1.08 | 1.22 |
| Други | 12.61 | 1.96 | 3.05 | -10.65 | -1.09 |
| ОБЩО: | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

В сравнение със същия период на 2016 година отчитаме общо приходи от продажби по-малко с  2 500 х.лв., а спрямо бизнес план 2017 г. отчетените приходи са по-малко с  5 631 х.лв.

Изпълнението  на фактурираната продукция от строителство към 30.06.2017 г. спрямо същия период за 2016 г. е намалена  с  2 389 х.лв., а  спрямо бизнес плана е намалена с 3 868 х.лв.

Приходите от продажба на стоки за 2017 г. са 30 х.лв., по бизнес план 2017 г. са 37 и през 2016 г. са 32 х.лв.

В приходите от услуги спрямо 2016 г. има увеличение с 74 х.лв., а спрямо бизнес плана същите са намалени с 4 х.лв. Най-голям относителен дял в приходите от услуги имат постъпленията от: автотранспорт и механизация – 128 х.лв., хотелите – 117 х.лв., ремонтна работилница – 19 х.лв.

Другите приходи към 30.06.2017 г., спрямо бизнес плана са в намаление с 1 752 х.лв., а спрямо същия период за 2016 г. са намалени с 183 х.лв. Другите приходи включват  приходи от приходи от наеми – 135 х.лв., ДМА – 22 х.лв., приходи от лаборатория - 2 х.лв. и др.

Приходите по поделения са както следва:

Таблица 10

| ПРИХОДИ | ПОДЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | София | Пловдив | Горна Оряховица | Варна | Хотели | ГУ | О Б Щ О /хил. лв/ |
| Продукция | 673 | 986 | 3 839 | 3 769 | 0 | 0 | 9 267 |
| Стоки | 0 | 5 | 0 | 5 | 16 | 4 | 30 |
| Услуги | 46 | 37 | 0 | 95 | 118 | 0 | 296 |
| Други | 48 | 18 | 3 | 17 | 2 | 104 | 192 |
| О Б Щ О: | 767 | 1 046 | 3 842 | 3 886 | 136 | 108 | 9 785 |

Отчетните данни показват, че основен източник на резултата се явява   дейността по изпълнение на СМР, което е в унисон с предмета на дейност на предприятието ни съгласно закона.

Обща структура на разходите по икономически елементи към  30.06.2017 г. спрямо същия период в бизнес план 2017 г. и отчета за  2016 г.

Таблица 11

| ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ | Бизнес план 2017 г. | ОТЧЕТ |  | РАЗЛИКА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | към 30.06.2017 г. | към 30.06.2016 г. | към Бизнес плана | към отчет 2016 г. |
| Разходи за материали | 4 320 | 1 732 | 5 482 | -2 588 | -3 750 |
| Разходи за външни услуги | 4 730 | 3 319 | 3 548 | -1 411 | -229 |
| Разходи за амортизации | 648 | 833 | 776 | 185 | 57 |
| Разходи за възнаграждения | 3 672 | 3 672 | 3 716 | 0 | -44 |
| Разходи за осигуровки | 878 | 883 | 846 | 5 | 37 |
| Други разходи | 770 | 614 | 729 | -156 | -115 |
| ВСИЧКИ РАЗХОДИ | 15 018 | 11 053 | 15 097 | -3 965 | -4 044 |

Съпоставка на относителния дял на разходите по икономически елементи към           30.06.2017 г.  спрямо същия период в бизнес план 2017 г. и отчета за  2016 г.

Таблица 12

| ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ | Бизнес план 2017 г. | ОТЧЕТ |  | РАЗЛИКА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | към 30.06.2017 г. | към 30.06.2016 г. | към Бизнес плана | към отчет 2016 г. |
| Разходи за материали | 28.76 | 15.66 | 36.32 | -13.10 | -20.66 |
| Разходи за външни услуги | 31.50 | 30.03 | 23.50 | -1.47 | 6.53 |
| Разходи за амортизации | 4.31 | 7.54 | 5.14 | 3.23 | 2.40 |
| Разходи за възнаграждения | 24.45 | 33.22 | 24.61 | 8.77 | 8.61 |
| Разходи за осигуровки | 5.85 | 7.99 | 5.60 | 2.14 | 2.39 |
| Други разходи | 5.13 | 5.56 | 4.83 | 0.43 | 0.73 |
| ВСИЧКИ РАЗХОДИ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

Разходите по икономически елементи, съпоставени спрямо с 2016 г. показват намаление с 4 044  х.лв., /отчет към 30.06.2017 г. – 11 053 х.лв., отчет 30.06.2016 г. – 15 097 х.лв./, а спрямо бизнес план 2017 г. отчетените разходи по икономически елементи са намалени с 3 965 х.лв.

Разходите за материали са в размер на  1 732 х.лв., а към 30.06.2016 г. са в размер на       5 482 х.лв. т.е. имат намаление с 3 750 х.лв. а спрямо бизнес план 2016 г. същите са намалени с 2 588 х.лв.

Най-голям дял в разходите за материали имат - строителните материали – 1 009 х.лв., горива – 532 х.лв., ел.енергия – 155 х.лв., топлоенергия – 15 х.лв., канцеларски материали – 12 х.лв., вода 10 х.лв. и др.

Разходите за външни услуги към 30.06.2016 г. са в размер на 3 548 х.лв., а за същия период на 2017 г. са в размер на 3 319 х.лв. т.е.  са намалени с 229 х.лв., а спрямо бизнес план 2017 г.  същите са намалени  с  1 411 х.лв.

Външните услуги включват: услуги от подизпълнители  2 139 х.лв, охрана 253 х.лв., транспортни услуги  148 х.лв., разходи за ремонт  103 х.лв., абонамент и поддръжка 74 х.лв., консултантски и юридически услуги 54 х.лв.,  граждански договори 36 х.лв. и др.

Разходите за амортизационни отчисления за отчетния период са в размер на 833 х.лв., към 30.06.2016 г. са в размер на 776 х.лв. т.е. бележат увеличение  с 57 х.лв. а спрямо бизнес план 2017 г. същите са увеличени с 185 х.лв.

Разходите за ФРЗ и осигуровки на персонала зает в основна дейност към 30.06.2017 г. са в размер на 4 555 х.лв., за същия период на 2016 г.  са в размер на 4 562 х.лв.

Общия размер на другите разходи към 30.06.2017 г. е 614 х.лв., към 30.06.2016 г. размера на същите е 729 х.лв. т.е. бележат намаление с  115 х.лв., а спрямо бизнес план 2017 г. същите са намалени с 156 х.лв. Другите разходи включват:  командировки  334 х.лв., данъци по ЗКПО 62 х.лв. и др.

Разходите по икономически елементи по поделения са както следва:

Таблица 13

| РАЗХОДИ | ПОДЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | София | Пловдив | Горна Оряховица | Варна | Хотели | ГУ | Общо /хил. лв/ |
| Разходи за материали | 174 | 285 | 267 | 860 | 75 | 71 | 1 732 |
| Разходи за външни услуги | 281 | 481 | 1 365 | 987 | 24 | 181 | 3 319 |
| Разходи за амортизации | 197 | 85 | 194 | 109 | 169 | 79 | 833 |
| Разходи за възнаграждения | 582 | 688 | 819 | 731 | 128 | 724 | 3 672 |
| Разходи за осигуровки | 150 | 157 | 210 | 187 | 31 | 148 | 883 |
| Други разходи | 69 | 84 | 139 | 210 | 4 | 108 | 614 |
| О Б Щ О: | 1 453 | 1 780 | 2 994 | 3 084 | 431 | 1 311 | 11 053 |

Съгласно чл. 4, ал 2 от Закона за преобразуване на Строителни войски, Войските на министерството на транспорта и Войските на комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия, на ДП „Транспортно строителство и възстановяване” са поставени  публични задачи, имащи за цел изпълнение изискванията на чл. 38, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили.

Към настоящия момент ДП „Транспортно строителство и възстановяване” продължава да функционира като държавно предприятие и да изпълнява възложените му публични задачи. При тези обстоятелства следва финансирането да продължи съгласно    чл. 7 от този закон, със средства от републиканския бюджет.  За периода 01.01. 2017  г. – 30.06.2017 г. са направени разходи за публичната дейност в размер на 659 х.лв. без да е получавано финансиране от държавния бюджет. Неотложните разходи за публична дейност към момента се погасяват от основната производствена дейност, което затруднява функционирането на предприятието като цяло.

Към  30.06.2017 г. предприятието отчита средно списъчен брой персонал в основна дейност – 620 бр. / без бройки в майчинство /  а за същия период на 2016 г. – 624 бр. или има  намаление с 4 броя спрямо предходния период. В публична дейност към 30.06.2017 г. средно списъчния брой персонал е 101 бр. а за същия период на 2016 г. – 97 бр. или има  увеличение по отчет с 4 броя спрямо предходния период.

По категории персонал структурата има следния вид:

- Ръководни служители – 82  бр. или 13,24 % от персонала в ОД;

- Аналитични специалисти 73 бр. или 11,77 % ;

- Приложни специалисти – 73 бр. или 11,77 %;

- Помощен персонал и персонал зает с услуги – 57 бр. или 9,19 %;

- Квалифицирани работници –  143 бр. или 23,06 %;

- Оператори на машини – 149 бр. или 24,03 %;

- Нискоквалифицирани работници – 43  бр. или 6,94 %.

Средната брутна работна заплата за отчетния период в основна дейност е 1 017 лв. а за същия период на 2016 г. средната брутна работна заплата е в размер на 999 лв., т.е. бележи увеличение с 18 лв. В публична дейност към 30.06.2017 г. средната брутна работна заплата е в размер на 827 лв. а за същия период на 2016 г. е също в размер 705 лв.

За периода м.06.2016 г. – м.06.2017 г. средната брутна работна заплата се е изменяла както следва:

АНАЛИЗ  НА  ВЗЕМАНИЯТА И  ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

Краткосрочните вземания на предприятието за отчетния период са както следва:

Таблица 14

| Вземания | към 30.06.2017 г. /х.лв./ | към 30.06.2016 г. /х.лв./ |
| --- | --- | --- |
| Вземания от клиенти и доставчици по аванси | 2 946 | 2 820 |
| Съдебни и присъдени вземания | 153 | 177 |
| Данъци за възстановяване | 123 | 214 |
| Др. краткосрочни вземания | 1 702 | 3 395 |
| ОБЩО : | 4 924 | 6 606 |

Вземанията за текущия период спрямо предходната годината са намалени с 1 682 х.лв.,     / към 30.06.2017 г.  – 4 924 х.лв., и към 30.06.2016 година – 6 606 х.лв./.

Вземанията от клиенти и доставчици по аванси,  възлизат на 2 946 х.лв., а към 30.06.2016 г. те са били в размер на 2 820 х.лв. или са увеличении с 126 х.лв.

Съдебните и присъдени вземания са намалени с 24 х.лв. спрямо 2016 г.

Данъците за възстановяване към 30.06.2017 г. са в размер на 123 х.лв., а за същия период на 2016 г. са в размер на 214 х.лв.

Размера на другите краткосрочни вземания към 30.06.2017 г. е  1 702 х.лв., а за същия период на 2016 г. същите са в размер на  3 395 х.лв. или имат намаление с  1 693 х.лв.

Най-големи по размер са вземанията от клиенти на : ДЗЗД КОНСОРЦИУМ “ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ” – 839 х.лв., „СВИЕТЕЛСКИ КЛ. Б-Я“ – 765 х.лв., НК ЖИ Ж.П. СЕКЦИЯ Г. ОРЯХОВИЦА – 196 х.лв., „ЕКБАР” ООД – 125 х.лв.  и други.

Краткосрочните задължения на предприятието  са в размер на 14 244 х.лв. и са както следва:

Таблица 15

| Задължения | към 30.06.2017 г. /х.лв./ | към 30.06.2016 г. /х.лв./ |
| --- | --- | --- |
| Доставчици и клиенти по аванси | 5 022 | 9 474 |
| Персонал | 2 099 | 1 345 |
| НАП в т.число | 5 883 | 5 910 |
| Осигуровки | 1 466 | 1 802 |
| Данъчни задължения | 4 417 | 4 108 |
| Към финансови предприятия | 750 | 750 |
| Други краткосрочни в т.ч. провизии | 490 | 454 |
| ОБЩО : | 14 244 | 17 933 |

Краткосрочните задължения на предприятието са намалени спрямо същия период на предходната година с 3 689 х.лв.

Задълженията към доставчици и клиенти по аванси са намалени с 4 452 х.лв. Към 30.06.2017 г. същите са 5 022 х.лв  а към 30.06.2016 г. – 9 474 х.лв.

Задълженията  към НАП са намалени  с 27 х.лв. Те включват текущи задължения по ДДС /главница и лихви/ – 2 561 х.лв., Данъци по чл.35-36 от ЗКПО – 2 614 х.лв. осигуровки       1 466 х.лв., ДОДФЛ - 506 х.лв., дивидент към държавата - 492 х.лв., данък печалба – 356 х.лв., МДТ – 306 х.лв.  и др.

.

-  задълженията към персонала са увеличени с 754 х.лв. спрямо същия период за 2016 г.

- към 31.05.2017 г. ДП „ТСВ” има задължения към финансови предприятия в размер на 750 х.лв.

- другите краткосрочни задължения  са  увеличени с  36 х.лв.

С най - голям размер от задълженията към доставчици и клиенти по аванси са:         ФАЕ „СОФИЯ” – 630 х.лв., „ГРУП 7” ЕООД – 419 х.лв., „БЕНТ ОЙЛ” АД – 411 х.лв., ДЗЗД КОНСОРЦИУМ “ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ” – 226 х.лв., „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД – 189 х.лв., „ПИМК” ООД – 175 х.лв. и други.

Отчитайки влошените макроикономически условия в Република България, прогнозите за бавно „излизане” от финансово – икономическата криза, ДП  „Транспортно строителство и възстановяване” разработи и прилага адекватни към ситуацията антикризисни мерки, които към настоящия момент гарантират нормалното функциониране на предприятието.

В условията на неритмично финансиране и свит пазар  ДП „Транспортно строителство и възстановяване” се стреми да запази позициите си на основен изпълнител на инфраструктурни обекти и качеството на извършваните строително – монтажни работи.

Инж. ВАЛЕРИ ВАСИЛЕВ

Главен директор на ДП ТСВ