Приложение 15

Проект

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО № ..................../.......................г.

Днес,.................................... в гр. София, между:

1.МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ:  София, ул. “Г.С.Раковски” №102, БУЛСТАТ BG000695406, представлявано от Гергана Беремска – Държавен съкровищник и Ръководител Програма ФАР, наричано по-долу  ВЪЗЛОЖИТЕЛ по смисъла на чл.7, т.1, във връзка с чл.8, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  и

2.Министерство на вътрешните работи,

наричанo по-долу БЕНЕФИЦИЕНТ / ПОЛЗВАЩО ЛИЦЕ ПО ДОГОВОРА/, от една страна и:

................................................................................................. със седалище и адрес на управление:..............................................., дан номер..............................., БУЛСТАТ........................................, регистрирано с фирмено дело №..................., партиден  №, представлявано от, наричан по-долу  СТРОИТЕЛ от друга страна

и на основание чл.41, ал.1 от ЗОП, във връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: “Подобряване на условията в помещенията за задържане в областните и регионални полицейски управления на територията на Република България в: Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол и Перник – компонент 2.3, към Проект BG 2005/017-353.07.04 «Модернизиране на българската полиция и укрепване на нейната ефективност»", публикувана в електронната страница на „Държавен вестник” .........................г. и  Решение № ..................................на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящия договор, с който Страните по него се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- Предмет на този договор е: “Подобряване на условията в помещенията за задържане в областните и регионални полицейски управления на територията на Република България в: Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол и Перник – компонент 2.3, към Проект BG 2005/017-353.07.04 «Модернизиране на българската полиция и укрепване на нейната ефективност»" ЛОТ ____

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а СТРОИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да извърши строително-монтажни работи (наричани долу СМР), съгласно Техническите спецификации, техническата и  ценовата оферта - приложение № 1 , 2 и 3 , неразделна част от настоящия договор.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и СТРОИТЕЛЯТ се съгласяват от клаузите на настоящия договор да се ползва БЕНЕФИЦИЕНТА с всички произтичащи от това права и задължения за него.

- БЕНЕФИЦИЕНТЪТ потвърждава, че приема клаузите на настоящия договор в негова полза.

ІІ. НАЧАЛО на СТРОИТЕЛСТВОТО

- Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му.

- Строителят е длъжен да започне предвидените в договора дейности след получаване на писмена заявка от Възложителя.

СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

- СТРОИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строително-монтажните работи съгласно предмета на договора в срок от .....................календарни месеца, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя, но не по късно от 28.02.2009 г.

- Срокът за извършване на строително-монтажните работи е посочен в Графика за извършване на строителството съгласно Приложение № .. към този договор (Техническата оферта на Строителя)

- Забавянето на изпълнението на отделни СМР, което няма да доведе до забавяне на предаването на целия обект, не е основание за носене на отговорност от СТРОИТЕЛЯ.

- Когато са предвидени изпитания, приемането на СМР се извършва след успешното им провеждане, потвърдено с протокол.

- В срока по т.7 трябва да бъде подписан протокол образец 15 без забележки.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЯ

- При подписване на настоящия договор СТРОИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинал на застраховка „Професионална отговорност” за вреди причинени на други участници в строителството и на трети лица съгласно чл. 171 от ЗУТ за трета категория строежи валидна до изтичане на договора.

- СТРОИТЕЛЯТ се задължава да изпълни точно, качествено и в срок възложената му работа, съгласно действащото българското законодателство, уговореното в настоящия договор и приложенията към него.

- СТРОИТЕЛЯТ се задължава да извърши необходимите СМР в съответствие с изискванията на Инструкция №1-167/23.07.2003 за реда на действие на полицейските органи при задържането на лица в структурните звена на МВР, за оборудването на местата за настаняване на задържани лица и реда в тях на МВР/ДВ бр.71/12.08.2003, в сила от 13.09.2003.

- СТРОИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни предмета на договора в съответствие с изискванията към строежите на чл.169, ал.1 от Закона за устройство на територията, НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и технологичните правила за изпълнение (ПИПСМР).

- СТРОИТЕЛЯТ се задължава да работи с технически правоспособни лица при изпълнението на задълженията си.

- Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за строителството, е задължение на СТРОИТЕЛЯ. Материалите се доставят със сертификат за съответствие.

- Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, са за сметка на СТРОИТЕЛЯ.

- СТРОИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество/количество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло, когато това е констатирано по надлежния ред.

- СТРОИТЕЛЯТ се задължава да следи за пълнотата на проектната документация.

- СТРОИТЕЛЯТ се задължава при необходимост да участва в съгласуването на проекта с всички специализирани контролни органи.

- СТРОИТЕЛЯТ се задължава да  съблюдава изискванията и правилата на съществуващите нормативни актове при упражняването на дейността си и да представя писмени инструкции  на персонала на обекта.

- СТРОИТЕЛЯТ се задължава стриктно да спазва чл. 127 и чл. 303 от Кодекса на труда на Република България.

- В случай на ликвидация или сливане, вливане и друг вид правоприемство в дружеството на СТРОИТЕЛЯТ всички негови права и задължения по настоящия договор автоматически се прехвърлят върху неговите правоприемници или лично от неговия управител.

- СТРОИТЕЛЯТ се задължава да съдейства на националните и европейски компетентни органи при  извършване на  одити, контрол и проверки при усвояването и разходването на средствата по този договор.

- СТРОИТЕЛЯ се задължава да отстрани констатираните недостатъци в протокол образец 15 от Лицето упражняващо строителен надзор.

- СТРОИТЕЛЯ се задължава да съдейства за издаването на разрешение за ползване на обекта доколкото това е обусловено от негови действия

- Строителя се задължава да предаде на Бенефициента с протокол всички документи, които следва да изготви съгласно действащото българско законодателство, които са необходими за издаване на разрешение за ползване на обекта, включително документите, доказващи съответствието на вложените строителни продукти с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и заверената екзекутивната документация, когато такава следва да се съставя.

- По време на строителните работи се съставят актове и протоколи, съгласно ЗУТ, НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, а извършените строителни работи се приемат в съответствие със ЗУТ и НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТА

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща уговорените в чл. 35 от настоящия договор възнаграждения точно и в срок.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или БЕНЕФИЦИЕНТЪТ имат право във всяка фаза на изпълнението на този договор да получава информация и да контролират чрез свои представители контрол качеството и сроковете на изпълнението на предмета на настоящия договор, без това да пречи на самостоятелността на изпълнението.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква и получава разяснения от СТРОИТЕЛЯ относно процеса на строителството и съвместно със същия да решава всички възникнали проблеми по време на изпълнението на обекта.

- БЕНЕФИЦИЕНТЪТ се задължава да предаде копия от следните документи за възложената дейност:

- Разрешение за строеж;

- Документи за собственост;

- Проектна документация по всички части за обекта.

- БЕНЕФИЦИЕНТЪТ се задължава да осигури свободен достъп на СТРОИТЕЛЯ до обекта, както и да създаде на строителя необходимите условия за изпълнение на строителството съгласно този договор и изискванията на нормативните актове.

VI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- Общата цена за изграждането на обекта, определена съгласно ценовата му оферта - Приложение № ... към този договор, е в размер на ................................................................................ евро без ДДС. Източниците на финансиране по този договор са по програма ФАР и са разпределени както следва:............................евро европейско финансиране и .........................................евро национално съ-финансиране. В цената не се включва ДДС на основание чл. 173 от ЗДДС.

- Цената по т.35 е фиксирана/крайна за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна. Цената по т.35 подлежи на промяна при намаляване на договорените цени в интерес на Възложителя.

- Възложителят ще заплати на Строителя  авансово плащане в размер 40 % /четиридесет процента/ от цената по т. 35 в срок от 45 календарни дни от представянето на: банкова гаранция за възстановяване на предоставения аванс и фактура.

- Гаранцията се освобождава в 30 /тридесет/ дневен срок след подписване на протокол образец 15 без забележки.

- Възложителят заплаща на Строителя останалите 60 (шестдесет) процента от цената по т. 35 в срок от 45 календарни дни след представянето на следните документи:

- Протокол образец 15 подписан без забележки;

- Окончателен протокол за изпълнение на СМР, съставен от лицето, упражняващо строителен надзор и подписано от БЕНЕФИЦИЕНТА и СТРОИТЕЛЯ;

- Сметка образец 22.

- Всички плащания се извършват в евро срещу представена фактура, по банкова сметка на Строителя както следва:

Банка.....................................................

BIC:…………………………………………………………………………………………........................ IBAN:………………………………………………………………………………………………………

VII. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

- Строителят носи отговорност пред Възложителя и Бенефициента, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или задължителни съгласно нормативните актове.

- За извършената от подизпълнителите работа Строителят отговаря като за своя.

- СТРОИТЕЛЯТ носи отговорност за щети, нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи.

- Строителят е длъжен да спазва нормативните изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда, както и да осигури безопасността на строителните работи и условията на труд.

- Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със строителството, включително и след завършване на договорените СМР, са за сметка на Строителя.

- За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод строителството, отговорност носи изцяло Строителят. Строителят носи регресна отговорност спрямо Бенефициента, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

- При забава на плащанията по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT дължи на СТРОИТЕЛЯ обезщетение в размер на 0.1 % от дължимото възнаграждение за съответната фаза за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от цената по този договор.

- В случай на забава в изпълнението на задълженията на СТРОИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0.1 % на ден от договореното възнаграждение, но не повече от 10 % от цената по този договор.

VІІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

- Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи „непреодолима сила” по смисъла на Закона за обществените поръчки и Търговския закон и ако тези обстоятелства непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор. В тези случаи, срокът на изпълнение на задълженията по договора се измества със съответното време, в течение на което действат такива обстоятелства.

- Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването й.

- Страната, която се  намира в невъзможност да изпълнява  задълженията  си по  този  договор поради  непреодолима  сила е  длъжна незабавно:

- Да  уведоми  писмено  другата страна  за настъпилото  събитие, което причинява неизпълнение на задълженията й;   за степента до  която  това  събитие възпрепятства изпълнението на  задълженията на тази  страна; за причините  на  събитието;  за  неговото  предполагаемо времетраене;

- Да положи  всички  разумни  усилия, за да избегне,  отстрани  или  ограничи  до минимум понесените вреди и загуби.

- Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

- Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

- Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

- Определено  събитие  не  може  да  се  квалифицира  като „непреодолима  сила”, ако:

- Ефектът  от  това  събитие е  могъл  да  се  избегне, ако  някоя  от  страните е  изпълнявала добросъвестно задълженията си по този Договор.

- Ефектът  от  това  събитие е  могъл да бъде  избегнат или  намален с полагането на  всички разумни  грижи

IX. КОНТРОЛ

- Протоколи за изпълнени СМР се съставят ежемесечно от лицето упражняващо строителен надзор. в които се описва извършената работа: количество на СМР, качество на извършената работа и вложените материали, наличие на недостатъци.

- В протоколите по т.60 могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, като тези срокове не се отразяват върху Графика за извършване на строителството.

- Недостатъците се отстраняват от Строителя за негова сметка.

- Всички протоколи и други актове по този договор във връзка с изпълнение на договорените СМР се подписват от Бенефициента, Строителя и лицето упражняващо строителен надзор.

- .Бенефициентът и/или Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на Строителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

- Бенефициента се задължава да довежда до знанието на Възложителя всички констатирани нередности своевременно, в писмена форма под формата на мотивиран доклад.

X. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

- Строителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, които съгласно офертата не могат да бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове по чл. 160, ал.3 от ЗУТ и НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

- На основание чл.160, ал.5 от ЗУТ, гаранционните срокове текат от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация, с издаване на разрешение за неговото ползване.

- За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Бенефициентът уведомява писмено Строителя и Възложителя. В срок до 15 дни след уведомяването, Строителят, след съгласуване с Бенефициента, е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок. ”Гаранционният срок” по смисъла на т. 45 спира да тече, за времето когато се извършват работите по отстраняване на дефектите.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

- Настоящият  договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства:

1.с извършването и приемането на възложената работа.

2. по взаимно съгласие между страните;

3.с изтичане на срока,  за които е сключен;

4. при обявяване на ликвидация или изпадане в неплатежоспособност на СТРОИТЕЛЯ;

5. при настъпване на обективна невъзможност  за изпълнение на възложената работа.

- Договорът може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при виновно неизпълнение на задълженията на СТРОИТЕЛЯ.

- Договорът може да бъде развален само при съществено неизпълнение на една от страните, констатирано с протокол,  като изправната страна има правата, съгласно раздел VII. "Отговорност и санкции" от този договор, както и общите разпоредби на българското законодателство

XII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- При подписване на договора СТРОИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 5 /пет/ на сто от стойността на договора в размер на ................................................ Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по набирателната сметка на Възложителя или под формата на банкова гаранция, съгласно Документацията за участие.

- Гаранцията за изпълнение на Договора се освобождава в едномесечен срок след издаване на разрешение за ползване на обекта. При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение, гаранцията се възстановява в пълен размер.

- В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

- Строителят следва да предприеме  мерки за осигуряването на визуализацията на помощта от Европейския съюз. Тези мерки трябва да бъдат изпълнени в съответствие с правилата, публикувани от Европейската комисия на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/europeaid/visibility/index_en.htm.

- Всяка от страните по този договор се задължава да не предоставя информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор, освен в случаите определени по закон.

- Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

- Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.

- .За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички неуредени въпроси в този договор се прилагат съответните разпоредби на българското законодателство. Страните декларират, че ще решават евентуалните спорове помежду си доброволно, чрез преговори, а при непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

- Неразделна част от този договор са Техническите спецификации на Възложителя /Приложение№ ... / и Техническа оферта на Строителя /Приложение№ ... /. При констатиране на противоречия между тези два документа с предимство се ползва Техническа спецификация на възложителя /Приложение№ ... /.

- При констатиране на противоречия между Техническите спецификации и количествено-стойностните сметки от Ценовата оферта, Строителя е длъжен да изпълни всички количества от Техническата спецификация за негова сметка.

Този договор се сключи в……………………….еднообразни оригинални екземпляра - един за Строителя, един за Бенефициента  и два за Възложителя.

Неразделна част от настоящия  договор са следните  приложения:

1/ Технически спецификации

2/ Техническа оферта на Строителя в процедурата за възлагане  на обществена поръчка, заедно с График за изпълнение на строителството и План по безопасност и здраве;

3/ Ценовата оферта на Строителя в процедура за възлагане  на обществена  поръчка.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                         ЗА СТРОИТЕЛЯ:

ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА:

* Възложителят си запазва правото на промени в проекта на договора в съответствие с конкретните предложения на участника, избран за строител.