ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

# ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ, компанията, предприятието) е със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, образувано на основание на чл. 9 от Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ) и е регистрирано с решение на Софийския градски съд № 1 от 15 януари 2002 г., вписана в регистъра под № 948, том 18, стр. 32 по ф.д. № 23/2002 г. Седалището и адресът на управление на Компанията е: Република България, гр. София, община Сердика, бул. „Кн. Мария Луиза“ №110.

НКЖИ е създадена при преобразуване на Национална компания „БДЖ“ чрез отделяне, считано от 1 януари 2002 г. и е правоприемник на отделените активи и пасиви в частта, отнасяща се до железопътната инфраструктура, съгласно разделителен баланс към 31 декември 2001 г. Предприятието е управител на железопътната инфраструктура.

Едноличен собственик на капитала на Компанията е Българската държава чрез Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Органи на управление са:

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

Управителният съвет (УС);

Генералният директор.

НКЖИ има следната структура на административно-стопански териториално обособени звена: Управления на движение на влаковете и гаровата дейност (УДВГД) – 3 звена в София, Горна Оряховица и Пловдив; Железопътни секции (ЖПС) – 6 звена в София, Враца, Горна Оряховица, Пловдив, Шумен и Бургас; Поделение „Електроразпределение“ (ЕРП); Поделение „Сигнализация и телекомуникации“ (СиТ); Център за професионална квалификация (ЦПК).

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ е едноличен собственик на дъщерно дружество „ТРЕН“ ЕООД с капитал 5 хиляди лева и с предмет на дейност: търговия с електрическа енергия.

Компанията е свързано лицe с асоциирани предприятия „фьосталпине ФАЕ София“ ООД, в което притежава 49% дялово участие и има акционерно участие в „Зона за обществен достъп-Бургас“ АД с 20% от акционерния капитал. НКЖИ има малцинствено участие в ЗАД „Алианц България“ от 2,796%.

Дейностите в предприятието са регламентирани от ЗЖТ, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, международни споразумения за железопътни превози, по които Република България е страна и са съобразени с изискванията на директивите на Европейската комисия.

Предмета на дейност на НКЖИ, определен в чл.10 от ЗЖТ е:

- Осигуряване използването на железопътна инфраструктура от лицензирани превозвачи при равнопоставени условия;

- Извършване на дейности по развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура;

- Определяне и събиране на инфраструктурните такси (ИТ) от лицензираните железопътни превозвачи в съответствие с методика, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

- Разработване на графиците за движение на влаковете, съгласувано със заявителите, а за пътническите превози – и с общините;

- Управление на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност;

- Приемане на заявките на заявителите за получаване на капацитет от железопътната инфраструктура за извършване на превоз при публично обявяване на капацитета на железопътната инфраструктура и предоставяне на достъп при условията, предвидени в ЗЖТ;

- Приемане и изпълнение на заявките на заявителите за получаване на капацитет от железопътната инфраструктура във връзка с изпълнение на възложените им задължения за извършване на обществени превозни услуги;

- Изготвяне, поддържане и съхраняване на регистър, съдържащ данни за земята и обектите на железопътната инфраструктура;

- Разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт;

- Предоставяне на други услуги.

Компанията осъществява международно сътрудничество чрез участието си в: Международен съюз на железниците (UIC), Общност на европейските железопътни и инфраструктурни компании (CER), Организация за сътрудничество на железниците (ОСЖД), Организация на европейските управители на железопътна инфраструктура “RailNetEurope” (RNE).

НКЖИ участва и в регионални сдружения и обединения за сътрудничество в железопътния транспорт като Югоизточната регионална група (SERG) и Асоциация коридор Х Плюс. От 2017 г. компанията е пълноправен член на Платформа на управителите на железопътна инфраструктура в Европа (PRIME). НКЖИ участва активно в дейността на управителните органи и работните групи на Товарен Железопътен Коридор № 7 „Ориент/Източно-Средиземноморски“, който е единствения действащ европейски железопътен коридор преминаващ през територията на Република България. От 2018 г. компанията е бенефициент по Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства по линия на „Механизма за свързване на Европа“ (МСЕ) за осъществяване на дейности по установяване и развитие на Товарен Железопътен Коридор № 10 „Алпи-Западни Балкани“ по маршрут Залцбург - Вилах - Любляна - Загреб / Вайс / Линц - Грац - Марибор - Загреб / - Винковци / Вуковар - Товарник - HR / SRB граница - Белград - граница SRB / BG - София - Свиленград - граница между България и Турция, съгласно Изпълнително Решение на ЕК C(2018)1625 на Комисията от 22/03/2018.

Основният документ, който очертава стратегическата рамка на развитие на транспортната система в Република България е Интегрираната транспортна стратегия за периода до 2030 г. Документът представлява всеобхватен план за устойчиво развитие на транспортната система на Република България и рамка за инвестиции в транспорта. Стратегията определя приноса на Република България към Единното европейско транспортно пространство в съответствие с Общите приоритети, съгласно член 10 от Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета, включително приоритети за инвестиции в основната и широкообхватната TEN-Т мрежа и във второстепенната свързаност. Стратегията съдържа цялостен анализ на проблемите за всеки вид транспорт. За разрешаването им са определени мерки от инфраструктурен, организационен и оперативен характер.

В изпълнение на Интегрираната транспортна стратегия до 2030 г., Република България трябва да притежава по-конкурентоспособна, финансово стабилна, безопасна и сигурна железница, която да удовлетворява потребностите на населението за качествен транспорт и да допринася за развитието на бизнеса в страната.

През 2019 г. НКЖИ участва активно в изпълнението на поставените цели на политиката в областта на транспорта за изграждане на базисната транспортна инфраструктура като важно условие за поддържането на устойчив икономически растеж.

Приоритетите на НКЖИ се определят от трите основни принципа, заложени в Стратегията на ЕС „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж:

- Устойчивост на поддръжката и на изпълнението на планираните етапи за постигане на изискванията на техническата спецификация за оперативна съвместимост, както и финансова устойчивост;

- Безопасност и екология за намаляване на газовите емисии, чрез електрификация и/или подновяване на контактна мрежа, модернизация на тяговите подстанции, намаляване броя на инцидентите по вина на Управителя на инфраструктурата, чрез модернизация на осигурителните системи и въвеждане на контролни точки и система за управление на влаковата работа;

- Ефективност във въвеждане на интелигентни транспортни системи за управление движението на влаковете, намаляване на разходите за експлоатация и поддържане, увеличение на капацитета, постигане на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

В контекста на определените принципи и приоритети НКЖИ се стреми към изпълнение на следните цели:

- Оптимизиране на капацитета и ефективността на съществуващата инфраструктура;

- Реконструкция и подновяване на железопътните линии, разположени по общоевропейските транспортни оси;

- Повишаване на конкурентоспособността на жп транспорт по отношение на качество и ефективност;

- Провеждане на активна технологична и търговска политика за задоволяване на потребностите на клиентите от качествено обслужване – сигурност, надеждност, целогодишност и екологичност на предоставяните услуги;

- Поддържане на активна инвестиционна политика по отношение на привличане на различни източници на финансиране извън Държавния бюджет;

- Привличане на частни инвестиции в инфраструктурата;

- Въвеждане на нови услуги и дейности;

- Привличане и задържане на висококвалифицирани човешки ресурси;

- Провеждане на гъвкава тарифна политика чрез въвеждане на нова методика за такси;

- Разширяване на пазарния дял на комбинираните превози чрез развитие на терминалната инфраструктура;

- Осигуряване на безопасен и сигурен железопътен транспорт, чрез въвеждане на нови интелигенти системи;

- Въвеждане на нови услуги и дейности, на иновативни техники и енергоефективни технологии;

- Намаляване на загубите от инциденти и на времето за отстраняване на последиците;

- Пълно и ефективно усвояване на средствата от Държавния бюджет, Европейските структурни инвестиционни фондове (ЕСИФ);

- Подобряване на транспортния достъп на регионално ниво до транспортните коридори и стимулиране развитието на пограничните райони.

Като управител на железопътната инфраструктура в България, НКЖИ организира дейността си в съответствие с дългосрочен договор с държавата по чл. 25 (1) от ЗЖТ, дългосрочна програма за развитие на железопътния транспорт и на железопътната инфраструктура по чл. 27 от ЗЖТ, годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура по чл. 28 от ЗЖТ, годишен бизнес план за дейността на предприятието.

Източници за финансиране на железопътната инфраструктура са: държавният бюджет, приходи от инфраструктурни такси за използването ѝ, приходи от цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт, приходи от търговска дейност, приходи от услуги по ценова листа, кредити, фондове на евросъюза по различни програми.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията утвърждава разпределението на капиталовите трансфери за 2019 г. и субсидията по чл. 49, ал. 1 и 2, раздел II, т. 2, 3 и 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт и Годишната програма за изграждането, поддържането, ремонта и развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура.

Европейските структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз (ЕС) имат решаваща роля във финансирането на транспортните и екологични инфраструктурни проекти. НКЖИ подготвя и реализира проекти по:

- Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., която през програмен период 2014-2020 г. осигурява приемственост и последователност на инвестициите и гарантира завършване на започнатото от Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г., тъй като целите са ѝ продължение на нейната политика и действия. Общата цел на ОПТТИ 2014-2020 г., е продължение на главната цел на ОПТ 2007-2013 г., а именно „Развитие на устойчива транспортна система“. НКЖИ е Бенефициент по Приоритетна ос I – Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа, Приоритетна ос ІІІ – Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт, Приоритетна ос IV – Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта и Приоритетна ос V – Техническа помощ на ОПТТИ 2014-2020 г.

- Механизъм за свързване на Европа, който действа в периода 2014-2020 г. Чрез него се осигурява финансиране на проекти с висока добавена стойност за целия ЕС с цел усъвършенстване на енергийната, транспортната и цифрова инфраструктура.

Ефектът от изпълнението на политиката в железопътния сектор е свързан с: осигуряване на стабилен График за движение на влаковете (ГДВ); привличане на повече товари и пътници; подобрено качество и увеличен капацитет на железопътната инфраструктура; премахване на временни и постоянни намаления на скоростта; намаляване броя и времето за отстраняване на аварии; намаляване на енергийните разходи; намалени средства за поддържане и експлоатация на жп инфраструктура; свободен и равнопоставен достъп до инфраструктурната мрежа и обекти; повишено качество на транспортното обслужване (по-висока скорост, намалено времепътуване, повишена безопасност, по-висок комфорт).

# ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2019 г.

Управителният съвет на НКЖИ за периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. е в състав, както следва: Христо Владимиров Алексиев – председател и членове: Иван Василев Марков и Красимир Христов Папукчийски.

Компанията се управлява и представлява от Генерален директор за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. от Красимир Христов Папукчийски, назначен със заповед № ПД-38/08.02.2017 г. на МТИТС.

На 15.01.2019 г. с Решение на Управителният съвет на НКЖИ – Протокол № 01-01/19 са приети проект на Бизнес план на НКЖИ за 2019 г. и проект на Годишна програма за изграждането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за 2019 г.

Със заповед № ПД-51/26.03.2019 г. на Заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е одобрен за изпълнение Бизнес плана на НКЖИ за 2019 г.

На 29.05.2019 г. с Решение на Управителният съвет на НКЖИ – Протокол № 09-05/19 е приет проект на Програма за развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за периода 2020-2024 г.

Промени в структурата и размера на капитала на НКЖИ:

- Съгласно Решение № 89 от 21.02.2019 г. на МС и Решение на УС № 09-05/19 от 29.05.2019 г., НКЖИ получава нетекущи активи.

- В изпълнение на Заповеди № РД-09-34 от 20.09.2018 г. и № РД-17-4 от 01.10.2018 г. издадени от Областния управител на област Бургас и Решение на УС № 15-06/18 от 18.06.2018 г. са отписани нетекущи активи.

Структурни и организационни промени:

На централно ниво. С промяна в Правилника за устройството и дейността на НКЖИ (ДВ, бр. 41 от 21.05.2019 г.) и Решение на Управителния съвет – Протокол №05-02/19 от 28.02.2019 г. в сила от 01.06.2019 г. са извършени организационни и структурни промени в Централно управление на НКЖИ. Закрит е отдел „Класифицирана информация и вътрешна сигурност“, като според естеството на дейностите, функциите му са преразпределени в други структурни звена на Централно управление. Обособена е инспекция „Вътрешна сигурност и гражданска защита“ към Главен ревизор по безопасността и създадена самостоятелна длъжност „Служител, сигурност на информацията“ на пряко подчинение на Генералния директор. Сектор Транспортна дейност е прехвърлен към дирекция БФИС.

На регионално ниво. Извършено е вътрешно преструктуриране на участъци, подучастъци, райони и подрайони в регионалните структури на Поделение „Сигнализация и телекомуникации“ и Поделение „Електроразпределение“.

Промени в структурата и размера на таксата по чл. 35 от ЗЖТ и цената за разпределение на тягова електрическа енергия:

От 2019 г. в съответствие с член 31, параграф 3 от Директива 2012/34/ЕС използването на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия е елемент от пакета за минимален достъп и за достъп до инфраструктура, която свързва обслужващи съоръжения. С ПМС № 283 от 14.11.2019 г. е изменена и допълнена Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси. В Методиката са дефинирани два компонента на таксата: 1.) такса за преминаване по железопътната инфраструктура и 2.) такса за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия.

В тази връзка, в сила от 01.07.2019 г. с Решение № Ц-20 от 01.07.2019 г. КЕВР определя цена за разпределение на тягова електрическа енергия за първата година от третия регулаторен период.

# ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ И СТЕПЕН НА НАТОВАРЕНОСТ

НКЖИ като управител на железопътната инфраструктура на Република България предоставя използването й от лицензирани железопътни предприятия при равнопоставени условия.

Производственият капацитет на железопътната мрежа е сравнително постоянна величина. Средната използваемост на капацитета в последните години непрекъснато намалява. Повишено запълване на капацитета се достига в определени железопътни участъци и линии поради извършване на ремонти на железния път и съоръженията.

Извършена работа по железопътни превозвачи, изразена във влаккилометри и брутотонкилометри, и реализираните от тях приходи от инфраструктурни такси за преминаване по железопътната инфраструктура

При сравнението на натуралните измерители на влаковата работа за 2019 г. спрямо 2018 г. се отчита увеличение във влаккилометрите с 479 005 или с 1,65%, а в брутотонкилометровата работа със 145 055 хил. или с 1,13%.

Таблица №

| Натурални и стойностни измерители | Влаккилометри | Брутотонкилометри (хил.) | Приходи от инфр. такси за преминаване по жп инфр. (хил. лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчет 2019 г. | 29 592 093 | 13 031 491 | 56 577 |
| Отчет 2018 г. | 29 113 088 | 12 886 436 | 55 837 |
| Изменение 2019/2018 (+/-) | 479 005 | 145 055 | 740 |
| Изменение 2019/2018 в (%) | 1,65% | 1,13% | 1,33% |

По видове превози изменението на превозната работа е, както следва:

- пътнически превози – ръст с 0,07% във влаккм. и спад с 1,74% в брутотонкм.;

- товарни превози – ръст с 4,84 % във влаккм. и с 2,52% в брутотонкм.;

- изолирани локомотиви – ръст с 13,04% във влаккм. и с 13,54% в брутотонкм.

Делът на приходите от инфраструктурни такси за преминаване по железопътната инфраструктура: товарни превози - 49,49%, пътнически превози - 48,62%, изолирани локомотиви - 1,89%.

Пазарен дял на извършената работа по железопътни превозвачи в натурални и стойностни измерители

През 2019 г. железопътната инфраструктура беше предоставена за ползване като цяло от всички железопътни превозвачи: „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, „БЖК“ АД, „Газтрейд“ АД, „Рейл Карго Кериър България“ ЕООД, „Ди Би Карго България“ ЕООД, „ТСВ“ ЕАД, „Експрес сервиз“ ООД, „Карго Транс Вагон България“ АД, „Порт рейл“ ООД, „Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД, „ТБД Товарни превози“ ЕАД, „Пимк рейл“ ЕАД, „Мини Марица изток“ ЕАД и „ДМВ Карго Рейл“ ЕООД.

Извършените превози, изразени във влаккилометри и брутотонкилометри и реализираните от тях приходи от инфраструктурни такси (ИТ) за преминаване по железопътната инфраструктура за 2019 г. и 2018 г. по железопътни превозвачи, са показани в следващите таблици:

Таблица №

| Железопътни превозвачи | натурални измерители |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отчет 2019 г. |  | Отчет 2018 г. |  | Изменение 2019/2018 (+/-) |  | Изменение 2019/2018 (%) |  |
|  | Влаккм. | Брутотон км. (хил) | Влаккм. | Брутотон км. (хил) | Влаккм. | Брутотон км. (хил.) | Влаккм | Брутотон км. (хил.) |
| БДЖ ПП ЕООД | 21 117 723 | 4 374 615 | 21 087 017 | 4 450 132 | 30 706 | -75 517 | 0,15% | -1,70% |
| БДЖ ТП ЕООД | 4 620 268 | 4 882 837 | 4 081 673 | 4 108 350 | 538 595 | 774 487 | 13,20% | 18,85% |
| БЖК АД | 1 051 297 | 962 317 | 1 593 544 | 1 953 320 | -542 247 | -991 003 | -34,03% | -50,73% |
| Булмаркет Рейл Карго ЕООД | 797 919 | 824 320 | 614 584 | 673 864 | 183 335 | 150 456 | 29,83% | 22,33% |
| ТБД Товарни превози ЕАД | 659 536 | 616 017 | 630 204 | 588 422 | 29 332 | 27 595 | 4,65% | 4,69% |
| Рейл Карго Кериър Б-я ЕАД | 448 918 | 491 481 | 357 984 | 392 897 | 90 934 | 98 584 | 25,40% | 25,09% |
| Пимк рейл ЕАД | 409 815 | 374 502 | 103 965 | 94 298 | 305 850 | 280 204 | 294,19% | 297,15% |
| Ди Би Карго Б-я ЕООД | 398 754 | 488 439 | 493 895 | 566 732 | -95 141 | -78 293 | -19,26% | -13,81% |
| ТСВ ЕАД | 42 854 | 9 448 | 56 455 | 16 107 | -13 601 | -6 659 | -24,09% | -41,34% |
| Порт Рейл ООД | 40 891 | 6 103 | 47 738 | 7 323 | -6 847 | -1 220 | -14,34% | -16,66% |
| Газтрейд АД | 2 107 | 1 090 | 2 804 | 1 465 | -697 | -375 | -24,86% | -25,60% |
| Експрес сервиз ООД | 1 377 | 204 | 481 | 38 | 896 | 166 | 186,28% | 436,84% |
| Мини Марица-изток ЕАД | 491 | 106 | 837 | 258 | -346 | -152 | -41,34% | -58,91% |
| ДМВ Карго рейл ЕООД | 111 | 8 | 41 859 | 33 226 | -41 748 | -33 218 | -99,73% | -99,98% |
| Карго Транс Вагон Б-я АД | 32 | 4 | 48 | 4 | -16 | 0 | -33,33% | 0,00% |
| Общо | 29 592 093 | 13 031 491 | 29 113 088 | 12 886 436 | 479 005 | 145 055 | 1,65% | 1,13% |

Таблица №

| Железопътни превозвачи | Приходи от инфр. такси за 2019 г. (лв.) | Приходи от инфр. такси за 2018 г. (лв.) | Изменение 2019/2018 (+-) | Изменение 2019/2018 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БДЖ ПП ЕООД | 27 666 563 | 27 789 428 | (122 865) | -0,44% |
| БДЖ ТП ЕООД | 16 229 269 | 13 859 240 | 2 370 029 | 17,10% |
| БЖК АД | 3 376 359 | 6 291 001 | (2 914 642) | -46,33% |
| Булмаркет Рейл Карго ЕООД | 2 795 769 | 2 295 274 | 500 495 | 21,81% |
| ТБД Товарни превози ЕАД | 2 090 893 | 2 015 918 | 74 975 | 3,72% |
| Ди Би Карго Рейл Б-я ЕООД | 1 575 756 | 1 837 588 | (261 832) | -14,25% |
| Рейл Карго Кериър Б-я ЕАД | 1 572 255 | 1 212 254 | 360 001 | 29,70% |
| Пимк рейл ЕАД | 1 153 536 | 260 892 | 892 644 | 342,15% |
| ТСВ ЕАД | 58 788 | 86 194 | (27 406) | -31,80% |
| Порт Рейл ООД | 51 342 | 64 463 | (13 121) | -20,35% |
| Газтрейд АД | 4 389 | 5 880 | (1 491) | -25,36% |
| Експрес сервиз ООД | 1 598 | 479 | 1 119 | 233,61% |
| Мини Марица-изток ЕАД | 653 | 1 305 | (652) | -49,96% |
| ДМВ Карго Рейл ЕООД | 106 | 116 981 | (116 875) | -99,91% |
| Карго Транс Вагон Б-я АД | 36 | 53 | (17) | -32,08% |
| Общо приходи от инфраструктурни такси | 56 577 312 | 55 836 950 | 740 362 | 1,33% |

Пазарен дял на извършената работа по железопътни превозвачи:

„БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД е единственото лицензирано железопътно предприятие за превоз на пътници и багажи по железопътната мрежа на Република България със 100% пазарен дял в пътническите превози.

Пазарен дял на „БДЖ ПП“ ЕООД в изолирано движение: Влаккилометрова работа – 15,93%; Брутотонкилометрова работа – 14,66%; Приходи от инфраструктурни такси – 14,87%.

„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД за 2019 г. е с пазарен дял в товарните превози, както следва: Влаккилометрова работа – 55,82%; Брутотонкилометрова работа – 56,56%; Приходи от инфраструктурни такси – 56,53%.

Пазарен дял на „БДЖ ТП“ ЕООД в изолирано движение: Влаккилометрова работа – 35,20%; Брутотонкилометрова работа – 34,82%; Приходи от инфраструктурни такси – 37,57%.

„Българска железопътна компания“ АД за 2019 г. е с пазарен дял в товарните превози, както следва: Влаккилометрова работа – 12,32%; Брутотонкилометрова работа – 11,07%; Приходи от инфраструктурни такси – 11,62%.

Пазарен дял на „БЖК“ АД в изолирано движение: Влаккилометрова работа – 11,15%; Брутотонкилометрова работа – 13,58%; Приходи от инфраструктурни такси – 11,53%.

„Ди Би Карго България“ ЕООД за 2019 г. е с пазарен дял в товарните превози, както следва: Влаккилометрова работа – 4,71%; Брутотонкилометрова работа – 5,65%; Приходи от инфраструктурни такси – 5,49%.

Пазарен дял на „Ди Би Карго България“ ЕООД в изолирано движение: Влаккилометрова работа – 3,88%; Брутотонкилометрова работа – 4,12%; Приходи от инфраструктурни такси – 3,70%.

„Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД за 2019 г. е с пазарен дял в товарните превози, както следва: Влаккилометрова работа – 9,36%; Брутотонкилометрова работа – 9,52%; Приходи от инфраструктурни такси – 9,68%.

Пазарен дял на „Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД в изолирано движение: Влаккилометрова работа – 8,41%; Брутотонкилометрова работа – 8,11%; Приходи от инфраструктурни такси – 7,92%.

„Рейл Карго Кериър България“ ЕООД за 2019 г. е с пазарен дял в товарните превози, както следва: Влаккилометрова работа – 5,34%; Брутотонкилометрова работа – 5,69%; Приходи от инфраструктурни такси – 5,47%.

Пазарен дял на „Рейл Карго Кериър България“ ЕООД в изолирано движение: Влаккилометрова работа – 8,92%; Брутотонкилометрова работа – 10,03%; Приходи от инфраструктурни такси – 9,39%.

„ТБД Товарни превози“ ЕАД за 2019 г. е с пазарен дял в товарните превози, както следва: Влаккилометрова работа – 7,49%; Брутотонкилометрова работа – 7,07%; Приходи от инфраструктурни такси – 7,11%.

Пазарен дял на „ТБД ТП“ ЕАД в изолирано движение: Влаккилометрова работа – 8,92%; Брутотонкилометрова работа – 10,03%; Приходи от инфраструктурни такси – 9,39%.

Останалите железопътни превозвачи: „Експрес Сервиз“ ООД, „Газтрейд“ АД, „Карго Транс Вагон България“ АД, „Порт Рейл“ ООД, „Пимк рейл“ ЕАД, „ДМВ Карго рейл“ ЕООД, „Мини Марица-изток“ ЕАД и ТСВ ЕАД, имат инцидентни превози, поради което техния дял в извършените превози по жп мрежата е минимален/незначителен – под 1%.

Услугите, които НКЖИ предоставя на железопътните превозвачи, са посочени в приложение № 1 на Наредба № 41 от 27.06.2001 г. „За достъп и използване на железопътната инфраструктура“, издадена от министъра на транспорта и съобщенията.

Извършената работа по железопътни превозвачи, изразена в МВтч и реализираните от тях приходи от инфраструктурни такси за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия

Таблица №

| Железопътни превозвачи | Натурален измерител (МВтч) | Приходи от инфр. такси за 2019 г. (лв.) |
| --- | --- | --- |
| БДЖ ПП ЕООД | 18 660 | 940 484 |
| БДЖ ТП ЕООД | 8 828 | 444 939 |
| Булмаркет Рейл Карго ЕООД | 2 075 | 104 558 |
| БЖК АД | 1 806 | 91 006 |
| Ди Би Карго Рейл Б-я ЕООД | 1 236 | 62 315 |
| ТБД Товарни превози ЕАД | 1 109 | 55 878 |
| Пимк рейл ЕАД | 942 | 47 499 |
| Рейл Карго Кериър Б-я ЕАД | 887 | 44 697 |
| Общо приходи от ИТ за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща ел.енергия | 35 543 | 1 791 377 |

# ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

За реализиране на целите на политиката в областта на транспорта през 2019 г. в НКЖИ е извършено следното:

- Одобрена е от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията „Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта и експлоатацията на железопътната инфраструктура за 2019 г.” и Програма за развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за периода 2020-2024 г.”;

- Ефективно и целесъобразно са усвоени предоставените средства от държавния бюджет, получените приходи от такси, приходите от дeйност „Електроразпределение“ и приходите от други услуги за поддържане, ремонт и експлоатация на железопътната инфраструктура;

- Ефективно и целесъобразно са усвоени предоставените средства по ОПТТИ 2014-2020 г. и МСЕ;

- Ремонтирани са участъци и съоръжения от железопътната мрежа, позволяващи по–високи скорости и съкратено времепътуване;

- За повишаване на безопасността и сигурността на превозите са изпълнени:

- модернизация на железния път и съоръженията;

- модернизация на контактната мрежа, тяговите подстанции, секционните постове и съоръженията към тях;

- модернизация на съоръжения и устройства на осигурителна техника при спазване на следните приоритети за: изграждане на диспечерски центрове за управление на влаковото движение, за регулиране и контрол на движението на влаковете чрез компютърни системи за управление; изграждане и усъвършенстване на системите на осигурителната техника за междугарие и телекомуникации, по протежение на жп магистралите и жп линии І-ва категория, както и внедряване на ETCS и изграждане на ERTMS с цел постигане на оперативна съвместимост с жп администрациите на страните от ЕС; изграждане на компютърни телекомуникационни системи за предаване на информация и други, чрез използване на оптична преносна среда; пресъоръжаване на прелези с ръчни бариери в прелези с автоматични прелезни устройства; изграждане на система от устройства за динамично следене на загрети букси, спирачни повърхности, осно натоварване на жп подвижен състав и за регистриране на дерайлирал подвижен състав т.е. „check point“ разположени по цялата жп мрежа.

- Непрекъснато контролиране на техническото състояние на железния път и съоръженията;

- Модернизиране на гарови комплекси, с цел: осигуряване на нормални условия за пътуващите и работещите в тях; подобряване на интермодалността на пътниците чрез връзка на тези комплекси с други видове транспорт, както и чрез комуникационни решения за техните транспортни и пешеходни връзки; енергийна ефективност; съответствие с нормативната уредба за урбанизираните територии;

- Непрекъснато съгласуване на международните разписания в международна система RNE Path Coordination System (PCS) във връзка с изготвяне на международен график;

- Непрекъснато актуализиране на данните във вътрешните системи за планиране, съгласуване и отчитане на влаковата работа (График генератор, Ръководене и отчитане на влаковата работа);

- Поддържане на системите: RNE Train Information System (TIS) - международна система за следене движението на международните влакове в реално време, която ежедневно се запълва базата данни с актуалните разписания на влаковете; система „Симулиране на наклони и криви“, която служи за уеднаквяване на административните разстояния, получени на база първоначалното репериране на мрежата и реалните разстояния, получени след реконструкциите на жп линиите;

- Изпълнява се фирмената програма за управление на отпадъците на НКЖИ;

- Прилага се „Система за управление на качеството по международния стандарт ISO 9001:2015“, с която се следва политика по качество, ориентирана към осигуряване използването на железопътната инфраструктура от лицензирани превозвачи при равнопоставени условия и се осигурява рамка за създаване и преглеждане на конкретни цели на управлението, насочени към удовлетворяване на изискванията на всички външни и вътрешни заинтересовани страни;

- Прилага се одобрената от Управителния съвет „Система за финансово управление и контрол, за смекчаване и контролиране на рисковете в НКЖИ“ и разработената съвместно с МИЕ „Национална дългосрочна програма за насърчаване потреблението на биогорива в транспортния сектор 2008-2020 г.“.

## Дейност „Управление на движението на влаковете и гаровата дейност“

Основна задача на дейността през 2019 г. беше осигуряване на равнопоставен достъп до железопътната инфраструктура и планиране на влаковата работа, съобразена с инвестиционната програма и строително-ремонтните дейности по железопътната инфраструктура на НКЖИ при осигуряване на безопасно движение на влаковете в съответствие с График за движение на влаковете (ГДВ), изчисляване на инфраструктурните такси за използване на железопътната инфраструктура и осигуряване на отчетна и статистическа информация, относно натоварването по железопътната инфраструктура.

- През 2019 г. са разрешени общо 29 055 броя „прозорци“ за работа по железопътната инфраструктура, от които 483 на външни фирми. Разработени са 13 бр. пълни прекъсвания за изпълнението на проекти от Инвестиционната програма на Компанията.

- Извън годишната заявка за капацитет са изготвени разписания и направени корекции – общо 38 523 броя на разстояние 2 192 025 км.

- Поддържане процеса за съгласуване на международните разписания във внедрената международна система (PSC) и постоянно актуализиране на базата данни във вътрешните системи за планиране, съгласуване и отчитане на влаковата работа (График генератор, Ръководене и отчитане на влаковата работа) със съответните им модули.

- Ежедневна работа със системата за следене движението на международните влакове в реално време – TIS по актуализиране на разписанията на влаковете и отчитане на действителното им движение.

- Денонощно се управлява движението на влаковете, в изпълнение на ГДВ. Приемат се заявките на железопътните превозвачи и се осигурява равнопоставен достъп до железопътната инфраструктура.

- Създадена е непрекъсната организация и контрол за денонощно управление на влаковото движение и извършване на маневрената работа на ниво гари при спазване на нормативните документи по безопасността на превозите. Гаровата нормативна уредба се актуализира непрекъснато, в зависимост от настъпили изменения в нормативната уредба или оперативната обстановка, а също така и при промяна на коловозното и стрелково развитие на гарите.

- Контролира се работата на влаково-диспечерския апарат в звената „Оперативно диспечерски“ в регионите София, Пловдив и Горна Оряховица.

- Проверено е съответствието с нормативната уредба и са съгласувани 26 броя Таблици на маршрутните зависимости на гарови осигурителни инсталации. Проучени са исканията за прекъсване действието или удължаване срока за това на 88 устройства на гаровата и междугаровата осигурителна техника. Проведени са практически изпити за работа с осигурителната техника на 143 новоназначени началници на гари и 23 влакови диспечери.

- Проучени са исканията за прекъсване действието или удължаване срока за това на 85 устройства на гаровата и междугаровата осигурителна техника, като при наличие на всички изисквания са подготвяни и пускани съответните разрешения за прекъсване.

- Проведени са практически изпити за работа с осигурителната техника на 49 новоназначени началници на гари и 32 влакови диспечери, като при назначаване на нови своевременно се вземат мерки за провеждането на изпит в определените срокове.

- С цел недопускането на извънреден труд и икономия на финансови средства е извършено проучване и са издадени заповеди, за закриване за служба „движение” за част от денонощието на 122 гари и разделни постове, както и закриването на определени работни места за част от денонощието. Някои от тях са променяни по няколко пъти.

- Централното поделение осъществява цялостно снабдяване на поделение УДВК и поделения УДВГД София, Пловдив и Горна Оряховица с материали, консумативи, униформено, работно и специално работно облекло, образци и др. Наблюдава се и се контролира хода на зимната подготовка в регионалните поделения.

- Направени са 18 предписания за разследване на произшествия в мрежата във връзка с допуснати нарушения по сигурността на движението.

- Създадена е организация за функциониране и провеждане на непрекъснат контрол върху дейностите: продажба на билети и карти от служители на НКЖИ (ръководители движение и прелезопазачи), измерване на вагони на вагонни везни и почистване и дезинфекция на вагони, както и от изготвяне на инструкции.

## Дейности по ремонт на железния път и съоръженията

Основна задача на поделение „Железен път и съоръжения“ е да планира, организира, управлява и извършва дейностите по поддържане и ремонт на железния път и железопътните съоръжения (стрелки, тунели, мостове, прелези, подпорни стени, водоотводни съоръжения, откоси и др.) в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, с което да се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като осигурява: Управление на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация; Скоростни условия (завишаване на скоростите от намалени до проектни), гарантиращи устойчив ГДВ; Капацитет на трафика (повишаване на пропускателната способност в участъците), даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа; Комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти. Намаляване на шум от новоизградения безнаставов релсов път; Увеличаване на срока на експлоатация на железния път (влагане на по-тежък тип горно строене от 60 кг/м).

Усилията през годината бяха насочени предимно в участъци с ограничения на скоростите и такива, които поради влошеното си състояние ще наложат намаляване на съществуващите скорости.

Реализацията на ремонтните дейности по железния път и стрелките се осъществява изключително със собствена тежка пътна механизация. Възлагането на строителството, услугите и изборът на доставчици се извършва, при спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки.

Със средствата от инфраструктурни такси през 2019 г. са извършени разплащания на обща стойност 66 796 720 лв. с ДДС, като делът по видове работи е както следва: железопътни материали – 34,48%; механизация - 17,23%; среден ремонт на железен път - 14,18%; жп съоръжения - 8,55%; подновяване на железен път - 8,53%; смяна и ремонт на жп стрелки – 2,88%; други – 14,15%.

Част „Железен път, стрелки и съоръжения“. През 2019 г. е изпълнено:

- Механизирано подновяване на железен път на обща стойност 5 699 344 лв. на 5 обекта в междугарията Владая-Драгичево, Дупница-Големо село, Храбърско-Разменна, Дъскотна-Търнак и в участъка Твърдица – Шивачево;

- Среден ремонт на железния път със смяна на елементи от горното строене (нови и втора употреба) с използуване на ТПМ, измерване на габарит, контрол на геометричните параметри на железния път и визуален контрол на техническото състояние на елементите на горното строене в натоварено състояние с пътеизмерителна лаборатория и други по стопански начин на стойност 9 470 474 лв.;

- Полагане на безнаставов релсов път на стойност 400 890 лв.;

- Смяна и ремонт на железопътни стрелки на стойност 1 924 389 лв.;

- Обезопасяване на слаби места на стойност 927 972 лв.;

- Други на стойност 6 834 608 лв.

Част „Инженерни съоръжения“. През 2019 г. е изпълнено:

- Ремонт на стоманобетонови мостове на стойност 1 176 357 лв.;

- Ремонт на стоманени мостове на стойност 902 660 лв.;

- Ремонт на тунели на стойност 251 378 лв.;

- Ремонт на железопътни прелези на стойност 2 576 817 лв.;

- Ремонт на други съоръжения на стойност 281 898 лв.;

- Ремонт на мост над река Дунав при град Русе на стойност 447 693 лв;

- Ремонт на съоръжения подновени по ОП „Транспорт” на стойност 1 055 лв.;

- Изпълнение от НКЖИ на мерките, предвидени в Националните програми за изпълнение на Плановете за управление на речните басейни и Плановете за управление на риска от наводнения 2016-2021 г. на стойност 73 224 лв.

Част „Механизация“. За ремонт, доставка на резервни части, консумативи, колооси на механизация през 2019 г. са разплатени 11 506 609 лв., както следва:

- Тежка пътна механизация на стойност 2 737 716 лв. за ремонт, ревизия и доставка на колооси и резервни части;

- Подвижен железопътен състав на стойност 2 610 636 лв. за ремонт, ревизия и доставка на колооси и на резервни части за вагони, вагонетки и възстановителни средства и влекачи;

- Доставка на гориво-смазочни материали на стойност 5 355 676 лв.;

- Други на стойност 802 582 лв. за ремонт и доставка на резервни части за автомобили, строителна техника, лека пътна механизация, възстановителни средства, доставка на лека пътна механизация, преглед, поддръжка и ремонт на съоръжения с повишена опасност и други.

Част „Железопътна кариера и цех за електроконтактни заварки“

Железопътна кариера „Карлуково“ е специализирана в производството на трошен камък за жп линии, необходим за текущото поддържане на железопътната мрежа, а така също и за ново строителство на жп линии.

През 2019 г. в кариера Карлуково е произведен 52 067 м3 баласт за жп линии (трошен камък) и 34 275 м3 дребна фракция с размери 5 ÷ 25 и 0 ÷ 32 мм.

В производствено звено „Цех за електроконтактни заварки Шумен“, се заваряват по електроконтактен способ релси за безнаставов път с дължина от 120 ÷ 125 м до 150 м. Заваряват се нови и релси втора употреба. Не се допуска заваряването на релси с пукнатини, наранявания по петата и главата, набити релсови краища, вълнообразно износване, с разлики в напречните размери, с ексцентрицитет в напречния профил и други дефекти.

През 2019 г. е заварен на дълги релсови нишки железен път с дължина 65 293 м, от които 5 023 м железен път тип 60 нови за подновяване на горното строене на железния път и 60 270 м железен път тип 49 кг/м втора употреба за направа на безнаставов релсов път.

Част „Железопътни материали“. През 2019 г. са доставени нови железопътни материали за железопътните секции на обща стойност 23 034 482 лв., както следва:

- Железопътни релси на стойност 9 072 451 лв.;

- Дървени траверси на стойност 7 538 951 лв.;

- Стоманобетонови траверси на стойност 3 373 512 лв.;

- ЖП стрелки и стрелкови части на стойност 918 588 лв.;

- Възстановяване на стрелкови части на стойност 136 028 лв.;

- Свързочен и скрепителен материал на обща стойност 4 013 834 лв в т.ч.: тирфони за 80 784 лв., връзки за релси тип 49 за 223 101 лв., болтове и гайки за жп линии за 90 576 лв., изолиращи елементи за 62 156 лв.,

- Баласт за железопътните линии на стойност 576 062 лв;

- Хербициди на стойност 441 216 лв.

С изпълнението на инвестиционната програма на поделението, ремонтните работи и текущо поддържане на железния път и съоръженията през 2019 г. се постигна:

- Възстановяване на проектни скорости в 7 междугария с обща дължина 68,123 км;

- Завишаване на скорости в 7 междугария – 83,884 км;

- Запазване на съществуващи скорости – 3 264,763 км;

- Премахване на 30 бр./44,554 км временни ограничения на скорости;

- Премахване на 10 бр./9,830 км постоянни ограничения на скорости;

- Намаляване на времепътуването с 37,2 минути.

## Дейности по сигнализация и телекомуникация

Основна задача на Поделение „Сигнализация и телекомуникации“ е техническо осигуряване и оптимизиране безопасността на движение на влаковете чрез съоръженията и системите за сигнализация, телекомуникации и електроснабдяване на нетягови консуматори намиращи се на територията на железопътната инфраструктура в страната, в съответствие с изискванията за безопасност и оперативна съвместимост. Това включва качествена и ефективна експлоатация и въвеждане на високо технологични системи осигуряващи безопасност и оперативна съвместимост.

Дейност „Осигурителна техника“. Осигурителната техника осъществява: контрол и управление на елементите от железопътната инфраструктура (светофори и стрелки) чрез гарови централизации (механични, електро-механични, релейни и компютърни) и междугаровите системи (автоблокировка, полуавтоматична блокировка), контрол и управление на скоростта на движение на влаковете чрез системата AЛС/ETCS и централизирано диспечерско управление на движението на влаковете (ДЦ).

През 2019 г. извършената работа по поддръжка и ремонт на съоръженията на осигурителната техника е както следва: пресъоръжен 1 бр. прелез; рехабилитирани 6 бр. експлоатационни пунктове (в т.ч.: подмяна на преобразуватели и инвертори за МРЦ); възстановени технически параметри на 6 055 м кабелни линии; положени нови 2 455 м кабели в гари; направени 3 бр. преустройства в гари във връзка с ремонт на железния път, изграден и възстановен 1 бр. заземителни мрежи на ОТ.

Дейност „Телекомуникации“. Системите от телекомуникационната мрежа реализират всички видове съобщителни връзки в железопътната инфраструктура – служебни вътрешногарови, междугарови, диспечерски, влакови диспечерски радиовръзки, маневрени, общослужебни телефонни, телексни, селекторни и други.

През 2019 г. по съоръженията на телекомуникация e изпълнено следното: възстановени 5 153 м временни връзки с временен кабел, 3 015 м съобщителни медни кабели и технически параметри на 2 999 м кабелни линии; възстановени/изградени са: 872 м оптични съобщителни кабелни линии и 48 бр. заземителни колове за заземителни мрежи на ТК; демонтирани  са: 2 902 м телекомуникационни кабели и 2 бр. АТЦ и преносни системи.

Дейност „Електроснабдяване и енергиен контрол“. Устройствата за електроснабдяване и енергиен контрол осигуряват непрекъснатото и ефективно електрозахранване на нетяговите консуматори и контрол на разхода на електроенергия в Компанията.

През 2019 г. извършената работа в натурални измерители е, както следва: пресъоръжени 36 бр. трафопостове (в т.ч. монтаж на катодни отводители, подмяна на изолатори и прекъсвачи); възстановени са 14 852 м кабели СН и НН, външно осветление, пилонно и перонно – 2 590 бр. осветителни тела, вътрешно осветление – 1 259 бр. осветителни тела, 574 бр. нагреватели за отопление на стрелки; монтирани са 116 бр. дефектно-токови защити, 201 бр. електромери за измерване на ел. енергия на жилища, фирми и служебни помещения; изграждане и възстановяване на заземителни мрежи на ЕС и ЕК – 44 бр. заземителни колове.

С изпълнението на производствената програма на поделението през 2019 г. е осигурена:

- Надеждна и безопасна работа на движение на влаковете;

- Непрекъсваемост на комуникационните системи, осигуряващи организацията и координацията на железопътния транспортен процес;

- Надеждно електрозахранване на консуматорите и подобряване осветеността в експлоатационните пунктове;

- Подобряване организацията на текущата поддръжка на съоръженията и гарантиране на висока степен на готовност за реакция при аварийни ситуации.

## Дейности по енергетичните и електротехнически съоръжения

Поделение „Електроразпределение“ експлоатира и поддържа съществуващите трансформиращи, комутационни и преносни съоръжения, създава и одобрява технически изисквания за изграждане и обновяване на нови енергийни съоръжения с цел непрекъснато и ефективно трансформиране и пренасяне на тягова електрическа енергия до железопътните превозвачи.

Експлоатационната дейност на поделението включва: ежедневна профилактика на контактната мрежа и тяговите подстанции; отстраняване на възникнали повреди и аварии; извършване на ремонтни работи и обновяване на съоръженията; привеждане на параметрите на контактната мрежа и съоръженията в съответствие с изискванията на ТСОС. Енергосъоръженията, експлоатирани от НКЖИ са тяговите подстанции и контактната мрежа.

Обща разгърната дължина на електрифицираните линии – 4 718 км (в т.ч. текущ път и гарови коловози), както следва: двойни електрифицирани железопътни линии – 1 979 км; единични електрифицирани железопътни линии – 1 880 км; гарови електрифицирани коловози – 859 км.

Нивото на електрификация към 2019 г. е 73% от ОРД на железопътната мрежа – 6 456 km, като подавания ток е с номинално променливо напрежение 25 kV с честота 50 Hz.

Главна цел на дейностите по ремонта на контактната мрежа, тяговите подстанции и специализираната механизация е подобряване на сигурността и надеждността при работа, постигане намаляване на влаковите времезакъснения причинени от повреди на енергийни съоръжения, както и намаляване на времето за отстраняване на възникналите аварии и прекъсване на захранването по причина повреда на енергосъоръженията.

За 2019 г. броя на повредите по съоръженията на подсистема „Енергия“ са намалени с 8,3% спрямо 2018 г. като повредите по енергосъоръженията по вина на поделение „Електроразпределение“ са по-малко с 6,3%.

Изменението на повредите според участниците в железопътната система регистрирани през 2019 г., в сравнение с 2018 г. е както следва:

- по причина на БДЖ-ПП ЕООД – увеличение с 4,1%;

- по причина на БДЖ-ТП ЕООД – увеличение с 57,9%;

- по причина на частни превозвачи – по-малко повреди с 10,5%.

Ремонт на енергетичните съоръжения. За осигуряване на безопасност и безаварийност на жп транспорта, намаляване на отказите в енергийните съоръжения и времезакъсненията на влаковете, в рамките на приходите от лицензионна дейност, с решение на УС на НКЖИ за 2019 г. е одобрен титулен списък за обекти за ремонт и внедряване на нови системи и технологии в енергийните съоръжения със собствени средства. Изпълнени са обекти на обща стойност 28 552 хил. лв. с ДДС.

- Доставка на материали за контактната мрежа. Доставени са бронзови носещи въжета за подмяна на 365,6 км биметални, медни износени носещи въжета в контактната мрежа и контактен проводник за подмяна на 49,6 км. Подменени по стопански начин са носещи въжета в участъците Костенец-Белово път № 1; Илиянци-Световрачене; Саранци-Макоцево; Лакатник-Елисейна път № 1 (сп. Лщ), Мездра юг-Мездра път № 1; Мездра-Мездра юг път № 2; Кунино-Роман път № 2; Кунино- Карлуково път № 1; Карлуково-Кунино път № 2; Карлуково-Червен бряг път № 1; Червен бряг-Карлуково път № 2; Враца-Бели извор; Дреновец-Орешец; Димово-Срацимир; Плевен запад-Ясен-път 2; Левски-Пордим-път 2; Стражица-Джулюница-път 2;Х.Крум/Надарево/-Търговище-път 2; Провадия-Каспичан-път 2; Шумен-Смядово; НВ Желъд-Комунари; Дъскотна-Търнак; Петко Каравелово-Янтра; Плачковци-Кръстец; Ястребово-Вятово; Крумово-Асеновград; Филипово-Труд; Меричлери-Димитровград север; Ботев-Калофер; Черганово-Тулово анк. поле 1; Гурково-Твърдица анк. поле 1; Гавраилово-Сливен; Калояновец-Стара Загора; Лозарево-Подвис; Карнобат-Лозарево – общо 337 км. Подменени от външни фирми са носещи въжета в участъците: Дупница-Голямо село и Храбърско-Разменна.

- Ремонт на контактната мрежа и съоръженията към нея. Подмяна на амортизирани и наклонени стълбове, в участъци на железопътната инфраструктура, през 2019 г. са подменени 150 стълба; Електрификация на 83-та жп линия Нова Загора-Симеоновград - изпълнени са 80% от предвидените СМР, изправени са 1150 стълба, изтеглена е 40 км контактна мрежа, монтирани са 1100 конзоли; Преустройство на контактната мрежа в закрити гари - преустроена е контактната мрежа на бившите гари Долно Церовене, Макреш, Габровница, Видбол и Чумерна; Рехабилитация контактна мрежа Люляково-Дъскотна - всички предвидени строително монтажни работи за 2019 г. са изпълнени; Рехабилитация контактна мрежа Реброво-Своге; Ремонт на контактната мрежа в участъка Змейово-Стара Загора от км 239+400 до км 252+325 по 4-та жп линия; Механизирано подновяване на жп от км 18+742 до км 23+503 в междугарието Владая-Драгичево в част контактна мрежа; Механизирано подновяване на жп в междугарието Тулово-Змейово, част: Ремонт на контактната мрежа в междугарие Тулово-Змейово - Изпълнени са 90% от предвидените строително монтажни работи; Ремонт на контактната мрежа в участъка Копривщица-Стряма-Тунел 7; Механизирано подновяване на железопътни стрелки на г. Драгоман и механизиран и среден ремонт на трети коловоз в г. Алдимировци - в част контактна мрежа е изпълнено боядисване на жр стълбове и ремонт на фундаменти на двете гари; Преустройство на контактна мрежа в междугарието Дупница-Голямо село; Преустройство на контактна мрежа в междугарието Храбърско-Разменна; Сключени са договори и са платени аванси за изпълнение на следните обекти: Преустройство на контактна мрежа на г. Синдел; Преустройство на контактна мрежа в междугарието Самуил-Висока поляна; Преустройство на контактна мрежа гара Сеново.

- Ремонт на специализирана механизация. Извършен е среден ремонт на 20 броя релсови самоходни специализирани машини, както и ремонт на самостоятелни възли от РССМ.

- Ремонт и доставка на съоръжения в тягови подстанции и ОСП. Изпълнени и разплатени са договорите на строителния надзор на обекти за модернизация на Тягови подстанции Величково и Провадия. Доставени са две акумулаторни батерии за ТПС Столник и Алдомировци, както и 4 броя трансформатори за монтаж на контактна мрежа.

- Ремонт на сгради на подрайони и подстанции. Извършени са ремонти на сгради на подрайони и подстанции, както следва: Изграждане на административна сграда с гаражно хале на ПЕ Перник; Ремонт ОСП-Тъжа; ОСП-Тулово; ОСП-Николаево; Ремонт сграда Търговище; Възстановяване на щети от буря Сливен; Водопроводно отклонение Борово; Ремонт покрив Трявна и проектиране и надзор на гара Шумен; Ремонт сграда Брусарци; Ремонт покрив Енергосекция София; Ремонт сграда ПЕ Илиянци.

- Доставка на специализирана механизация. Доставени са 33 броя специализирани автомобили, по процедура от 2018 г.

С изпълнението на реконструкция, модернизация и внедряване на нови технологии за контактна мрежа в енергийната система на НКЖИ през 2019 г. е постигнато:

- Повишаване на надеждността и безотказността на контактната мрежа;

- Подобряване състоянието на съоръженията;

- Привеждане на параметрите им към действащите „Технически изисквания“ (ТСОС и произтичащите от тях стандарти и европейските норми).

С изпълнението на модернизацията и изграждането на система за телеуправление на тяговите подстанции, секционните постове и гаровите разединители през 2019 г. е постигнато:

- Централизирано управление на съоръженията за тягово енергоснабдяване от енергодиспечерите и подобряване оперативността при експлоатация им от съответните енергодиспечерски участъци;

- Повишаване надеждността на захранване на контактната мрежа, респ. на електрическия подвижен състав и осигуряване нормално по ниво напрежение в контактната мрежа, съгласно изискванията на стандарт БДС EN 50163;

- Постигане на оперативна съвместимост с Трансевропейската железопътна система в съответствие с изискванията на Наредба № 57 за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз;

- Намаляване вредното влияние върху околната среда, чрез подмяна на съоръженията съдържащи вредни, отровни и канцерогенни вещества (трансформаторно масло, течен електролит в акумулаторните и кондензаторните батерии и др.);

- Намаляване на персонала, зает с експлоатацията на ТПС, поради безотказната работа на съвременните съоръжения;

- Намаляване на разходите за планови и аварийни ремонти на комутационните и измервателни апарати от ново поколениe.

# ПЕРСОНАЛ И ПОЛИТИКА НА ДОХОДИТЕ

## Персонал. Изменението на персонала през 2019 г. в сравнение с 2018 г. е показано в следващата таблица:

Таблица №

| Численост по разписание на длъжностите |  | Списъчен брой на персонала |  |
| --- | --- | --- | --- |
| период | брой | период | брой |
| 31.12.2019 г. | 11 658 | 31.12.2019 г. | 10 983 |
| 31.12.2018 г. | 11 644 | 31.12.2018 г. | 11 092 |
| Изменение 2019/2018 г. (+/-) | 14 | Изменение 2019/2018 г. (+/-) | - 109 |
| Изменение 2019/2018 г. (%) | 0,12% | Изменение 2019/2018 г. (%) | - 0,98% |

Към 31.12.2019 г. числеността на персонала в НКЖИ е 11 658 бр. и е увеличена със 14 бр. спрямо 31.12.2018 г. През 2019 г. в НКЖИ са постъпили 771 броя работници и служители и са напуснали 880 броя. И през 2019 г., се наблюдава текучество и недостиг на персонал, възлизащ към 31.12.2019 г. на 734 броя, което е 6,3% от общата численост по щат.

## Политика на доходите. В изпълнение политиката за повишаване на доходите, през 2019 г. е извършено следното:

- На основание Постановление №320/20.12.2018 г. на МС, в сила от 01.01.2019 г. е определена минимална работна заплата за страната в размер на 560 лв. В съответствие с договорения механизъм в КТД 2019 г., в сила от 01.01.2019 г. са увеличени основните заплати на работещите в предприятието определени по този механизъм с 9%, съобразно нарастването на минималната работна заплата.

- В сила от 01.01.2019 г. е увеличен размерът на социалната сума при ползване на платения годишен отпуск от 200 на 290 лв.

- В изпълнение политиката за развитие и усъвършенстване на социалния диалог са подписани Допълнителни споразумения към Колективния трудов договор 2018 г. (с решения на УС от 28.02.2019 г. и от 02.05.2019 г.) за следното: Удължаване срока на действие на КТД 2018 с една година, считано от 01.06.2019 г.; Промяна в параметрите на основните заплати и социалните придобивки и разписан нов механизъм за изплащането им, в съответствие с увеличението на минималната работна заплата съобразно средносрочната бюджетна прогноза.

- В сила от 01.10.2019 г. е одобрена Методика за формиране на трудовите възнаграждения на директорите/началниците на регионалните поделения в НКЖИ, чрез оценка на резултатите от дейността им на база обективни и измерими показатели за 6-месечен период.

## Обучение и развитие на персонала. Продължава провеждането на последователна политика по вътрешно фирмено обучение на персонала с цел минимизиране на недостига на експлоатационен персонал и преодоляване на дефицитите в компетенциите на всички нива. През 2019 г. преминали процес на обучение за преквалификация са 152 курсисти, за придобиване на професионална квалификация - 133, за придобиване на правоспособност - 542, за разширяване на професионалната квалификация - 327 и периодично обучение по нормативни документи - 5 910 курсисти.

С цел презентиране на Компанията като работодател през 2019 г. НКЖИ участва в „Национални дни на кариерата – Добра кариера, Добър живот 2019 г.“ (в градовете София, Пловдив, Русе и Габрово), „Дни на кариерата” във ВТУ „Тодор Каблешков”; „Дни на кариерата“ в Технически университет София и ТУ София-филиал Пловдив; „Дни на специалностите”, организирани във ВТУ „Т. Каблешков”; „Дни на отворените врати в ПГЖПТ „Никола Корчев”, гр.София.

По инициатива на НКЖИ се организира и проведе Кръгла маса на тема: „Подготовка на кадри за работа в иновативна железопътна среда – предизвикателство пред висшите учебни заведения и железопътния отрасъл”, с участието на работодатели от железопътния отрасъл и представители на висши учебни заведения, подготвящи кадри за железопътния отрасъл. Съгласно взето решение на кръглата маса, предстои да се положат основите на Съвет на работодателите в железопътния транспорт.

# ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

## ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

На основание на Договора между Pепублика България и НКЖИ и одобрената от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта и експлоатацията на железопътната инфраструктура със Закона за Държавния бюджет на Република България за 2019 г., (обн. ДВ, бр.103 от 13.12.2018 г.) и ПМС № 344 от 21.12.2018 г. за изпълнение на ДБ, (обн. ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г.) на предприятието са предоставени, при условия и по ред, определени с договора по чл. 25, ал. 1 от ЗЖТ субсидия в размер на 144 888 600 лв. и 120 000 000 лв. капиталов трансфер.

Капиталови трансфери - С предоставените от държавния бюджет средства като капиталов трансфер на НКЖИ са финансирани проекти от Инвестиционната програма на предприятието за ремонт, рехабилитация и изграждане на обекти от железопътната инфраструктура. В капиталовите трансфери се включиха и средства за финансиране на проекти по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) и по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ).

Субсидия за текуща дейност - Предоставената субсидия за 2019 г. за финансиране на дейностите по текущо поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура е изразходвана за погасяване на разходите за персонала.

Усвояването на средствата от капиталов трансфер по проекти от поименния списък и на субсидията за 2019 г. е показано в следващата таблица:

Таблица №

| НАИМЕНОВАНИЕ | Усвоени средства за 2019 г. ( лева) |
| --- | --- |
| 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 65 645 526 |
| Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости (проект 3) | 29 774 313 |
| Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства (проект 4) | 11 637 165 |
| Модернизация и реконструкция на тягови подстанции (проект 5) | 4 739 454 |
| Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания (проект 20) | 5 712 163 |
| Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница (проект 8) | 7 272 243 |
| Възстановяване на проектни параметри по железопътната линия Русе-Варна (проект 11) | 6 510 189 |
| 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи | 54 354 474 |
| 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 3 869 321 |
| Доставка жп механизация | 3 869 321 |
| 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти | 50 485 153 |
| Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат-Синдел (проект 7) | 12 549 053 |
| Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 - погасителна вноска, съгласно ПМС 271/06.10.2015 г. | 5 000 000 |
| Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, фаза: Участък Първомай-Свиленград | 27 100 958 |
| Собствени принос на НКЖИ за обект: "Модернизация на жп линията София-Пловдив в железопътен участък Елин Пелин-Костенец" | 2 640 000 |
| Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции - Варна и Разград и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA | 3 195 142 |
| ОБЩО КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ | 120 000 000 |
| СУБСИДИЯ ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА ПО ДОГОВОР С ДЪРЖАВАТА | 144 888 600 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ | 264 888 600 |

## ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

НКЖИ е Бенефициент по значителен брой проекти с финансиране от ЕС по различни програми и фондове.

Към 31.12.2019 г. на различно ниво на изпълнение и подготовка са следните железопътни инфраструктурни проекти, свързани с проектиране и изграждане на железопътната инфраструктура:

### Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 -2020

- Приоритетна ос 1 – „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа“

  - Проект „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“. Обща стойност по ДБФП – 675 092 693,08 лв. без ДДС. Разплатени средства към 31.12.2019 г. – 120 530 365,80 лв. без ДДС. Финансов напредък – 17,85 %. Физическо изпълнение към 31.12.2019 г . – 12,16%.

  - Проект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: жп участък Елин Пелин-Костенец“. Стойност по ДБФП – 1 084 999 272,24 лв. без ДДС. Разплатени средства към 31.12.2019 г. – 6 133 145,66 лв. без ДДС. Финансов напредък – 0,57 %. Физическо изпълнение към 31.12.2019 г. – 0,5%.

След реализирането на проекта скоростите в участъка Елин Пелин-Костенец ще достигнат 160 км/ч за пътнически влакове и 120 км/ч за товарни влакове.

  - Проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Македония“. Стойност по ДБФП – 26 096 447,40 лв. без ДДС. Разплатени средства към 31.12.2019 г. – 8 789 726,29 лв. без ДДС. Финансов напредък – 33,68%. Физическо изпълнение – 30,43%.

- Приоритетна ос 3 – „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт“

  - Проект „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“. Стойност по ДБФП – 6 255 893,00 лв. без ДДС. Разплатени средства към 31.12.2019 г. – 1 260 656,39 лв. без ДДС. Финансов напредък – 19,77%. Физическо изпълнение – 33,07%.

  - Проект „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат“. Стойност – 5 400 942,08 лв. без ДДС. Разплатени средства към 31.12.2019 г. – 929 305,51 лв. без ДДС. Финансов напредък – 17,21%. Физическо изпълнение – 30%.

  - Проект „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“. Индикативна стойност – 16 519 338,66 лв. без ДДС. Разплатени средства към 31.12.2019 г. – 517 826,99 лв. без ДДС. Финансов напредък – 3,13%.

- Приоритетна ос 4 – „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“

  - Проект „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа (СУВР) в Национална компания „Железопътна инфраструктура“ включително Система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение (контролни точки „check-point“. Стойност на проекта по ДБФП – 18 000 000,00 лв. без ДДС. Разплатени средства към 31.12.2019 г. – 29 633,43 лв. Финансов напредък – 0,16%. Физическо изпълнение – 3,03%.

- Приоритетна ос 5: „Техническа помощ“

4.1 Проект „Техническа помощ за обезпечаване на разходите, свързани с управлението, индексирането, съхранението и внедряването на електронен архив на документите по проектите, финансирани от Европейските фондове“.

В рамките на отчетния период по проекта е подаден окончателен технически доклад, както и Искане за окончателно плащане с нулева стойност, съгласно Условията за изпълнение на одобрени проекти по ОПТТИ. С Писмо № 10-22-588/02.08.2019 г. УО на ОПТТИ прекратява Административен договор № ДОПТТИ-10-13.09.2017 г. и приканва НКЖИ към доброволно възстановяване на безвъзмездно преведени средства в размер на 14 400,00 лв. На 16.08.2019 г. НКЖИ възстановява по посочената в горецитираното писмо сметка сумата в размер на 14 400,00 лв.

4.2 Проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София-Драгоман – железопътен участък Петърч-Драгоман-граница с Република Сърбия“. Стойност по ДБФП – 1 972 217,73 лв. без ДДС. Разплатени средства към 31.12.2019 г. – 1 429 045,07 лв. Финансов напредък – 73,10%. Физическо изпълнение – 93%.

Дейностите по проекта, свързани с подготовката на жп участък София-Драгоман са прехвърлени за финансиране от ОПТ към ОПТТИ.

  - Проект „Техническа помощ за укрепване капацитета на НКЖИ, като бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 г. чрез продължаване на добрите практики, установени през предходния програмен период и включване на нови мерки за достигане на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти, финансирани със средства на ЕСИФ“. Стойност по ДБФП – 8 109 208,54 лв. Разплатени средства към 31.12.2019 г. – 6 247 199,22 лв. Финансов напредък – 77,04%. Физическо изпълнение – 72,79 %.

  - Техническа помощ за обезпечаване на разходите по предоставяната от ЕИБ подкрепа на НКЖИ за подготовка и управление на проекти по Приоритетна ос 4 на ОПТТИ. Стойност по ДБФП – 914 747,28 лв без ДДС (съгласно подписан Анекс). Разплатени средства към 31.12.2019 г. – 873 460,66 лв. без ДДС. Финансов напредък – 95,49%. Физическо изпълнение – 100%.

  - Проект „Доставка на 2 броя фабрично нови високопроходими МПС за подпомагане на НКЖИ“ като бенефициент на ОПТТИ при наблюдението и контрола на проектите, съфинансирани от ЕСИФ“. Стойност по ДБФП – 260 000,00 лв. без ДДС. Разплатени средства към 31.12.2019 г. – 188 031,02 лв. без ДДС. Финансов напредък – 72,32%. Физическо изпълнение – 81,24%.

### МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА

Проектите, одобрени за финансиране по Механизма за свързване на Европа са, както следва:

- Проект „Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волуяк“. Стойност по Споразумение – 203 819 092,05 лв. без ДДС. Разплатени средства към 31.12.2019 г.  – 1 594 432,66 лв. без ДДС. Физическо изпълнение – 0,78%

- Проект „Модернизация на железопътен участък София-Елин Пелин“. Стойност по Споразумение – 132 966 320,22 лв. без ДДС. Разплатени средства към 31.12.2019 г. – 52 317 816,30 лв. Физическо изпълнение – 39,35%.

- Проект „Модернизация на железопътен участък Костенец-Септември“. Стойност по Споразумение – 430 110 704,66 лв. без ДДС. Разплатени средства към 31.12.2019 г. – 39 403 653,51 лв. Физическо изпълнение – 9,22%

- Проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“. Стойност по Споразумение – 202 383 878,57 лв. без ДДС. Разплатени средства – 564 749,93 лв. без ДДС. Физическо изпълнение – 0,28%.

- Проект „По-добри железопътни проекти чрез по-добри познания“. Стойност на частта на НКЖИ по Споразумение – 97 791,50 лв. без ДДС. Разплатени средства към 31.12.2019 г. – 96 100 лв. без ДДС. Физическо изпълнение – 100%.

# ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Настъпилите през 2019 г. важни събития, отнасящи се до Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ не са оказали съществено влияние върху резултатите във финансовия отчет към 31.12.2019 г.

### Анализ на приходите и разходите

Приходите от оперативна дейност на Компанията за 2019 г. са в размер на 477 797 хил. лв. и са повече с 39 897 хил. лв. (9,1%) от разчетените по Бизнес план 437 900 хил. лв., и с 53 248 хил. лв. (12,5%) от отчетените за 2018 г. приходи в размер на 424 549 хил. лв. Увеличени са приходите от финансирания и приходите от услуги.

За 2019 г. НКЖИ отчита Приходи от услуги в размер на 108 331 хил. лв., които включват:

- Приходи от инфраструктурни такси/ пакет за минимален достъп, в т.ч.:

- Приходи от инфраструктурни такси за преминаване по железопътната инфраструктура. За 2019 г. са реализирани 56 577 хил. лв., което е по-малко с 423 хил. лв. (0,7%) от разчетените по Бизнес план 57 000 хил. лв. и със 740 хил. лв. (1,3%) повече спрямо реализираните приходи за същия период на 2018 г. в размер на 55 837 хил. лв.

През 2019 г. е запазен размера на ставките за инфраструктурни такси за преминаване по железопътната инфраструктура в сила от 01.01.2014 г., от 0,7902 лв. за влаккилометър, 0,0025 лв. за брутотонкилометър и на ставките за комбинирани превози с блок-влакове и за превоз на товарни автомобили с блок-влакове.

За отчетния период приходите от такса за преминаване представляват 52,2% от нетните приходи от продажби и 11,8% от общите приходи от дейността.

- Приходи от инфраструктурни такси за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия. За 2019 г. са реализирани 1 792 хил. лв.

Ставката, формираща таксата за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия, съгласно ПМС № 283 от 14.11.2019 г. е 50,40 лв./MWh без ДДС.

- Приходи от разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт – отчетените приходи са в размер на 38 165 хил. лв. и са по-малко с 6 135 хил. лв. (13,8%) от разчетените по Бизнес план 44 300 хил. лв. и в сравнение с 2018 г. се отчита намаление с 1 234 хил. лв. (3,1%).

От 01.01.2016 г. приходите от предоставянето на услугата „разпределение на тягова електроенергия по разпределителни мрежи на железопътния транспорт“, която заплащат железопътните оператори се формират при цена на услугата в размер 146,73 лв./MWh без ДДС. Цената е нормативно определена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

В сила от 01.07.2019 г. с Решение № Ц-20 от 01.07.2019 г. КЕВР определя цена за разпределение на тягова електрическа енергия от 134,03 лв./MWh без ДДС за първата година от третия регулаторен период.

С тези приходи се покриват разходите на дейност „Електроразпределение“ като се гарантира безотказността и ефективността на енергийната система, обслужваща железопътните превозвачи.

За 2019 г. приходите от разпределение на тягова електроенергия заемат 35,2% от нетните приходи от продажби и 8% от общите приходи от дейността.

- Приходи от други услуги – реализираните приходи са 11 797 хил. лв. и са с 297 хил. лв. (2,6%) повече от разчетените по Бизнес план 11 500 хил. лв., и с 1 659 хил. лв. (16,4%) от отчетените за 2018 г.

Приходите са от: ремонт и услуги на външни организации – 7 026 хил. лв., дезинфекционни станции – 2 943 хил. лв., кантарни участъци – 796 хил. лв., приходи от съхранение на ВВЗ – 672 хил. лв., и други приходи – 360 хил. лв.

За 2019 г. приходите от други услуги заемат 10,9% от нетните приходи от продажби и 2,5% от общите приходи от дейността.

Другите приходи от оперативна дейност на НКЖИ за 2019 г. са в размер на 356 780 хил. лв. и включват:

- Приходи от финансирания. За 2019 г. са отчетени 340 338 хил. лв. и са с 50 738 хил. лв. (17,5%) повече от разчетените по Бизнес план 289 600 хил. лв., и с 55 579 хил. лв. (19,5%) от предходната година, като увеличение се отчита във всички елементи на тези приходи.

- Други приходи. За 2019 г. реализираните приходи са в размер на 16 442 хил. лв. Отчетените приходи са по-малко спрямо разчетените по Бизнес план 17 500 хил. лв. с 1 058 хил. лв. (6%) и с 2 946 хил. лв. (15,2%) от отчетените през 2018 г.

Формирани са от: заведени материали от брак/втора употреба – 4 299 хил. лв., продажба на активи – 3 981 хил. лв., наеми – 3 586 хил. лв., глоби и неустойки – 2 816 хил. лв., ликвидация на ДМА – 410 хил. лв. и други приходи – 1 350 хил. лв.

Финансовите приходи са в размер на 1 029 хил. лв. и са от съучастия. Приходите са повече с 29 хил. лв. от разчета и с 333 хил. лв. спрямо отчетените за 2018 г. 696 хил. лв. (в т.ч.: 693 хил. лв. приходи от съучастия, 3 хил. лв. приходи от лихви и финансови приходи).

Разходите за оперативна дейност на НКЖИ за 2019 г. са в размер на 504 661 хил. лв. и са с 6 861 (1,4%) повече от разчетените по Бизнес план 497 800 хил. лв. В сравнение с 2018 г. са намалени с 5 297 хил. лв. (1%).

В структурата на разходите за оперативна дейност за 2019 г. основен дял като стойност и процент заемат разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала – 39,9%, следвани от разходите за амортизации – 38%, материали и външни услуги – 18,7%, други разходи за дейността – 3,4%.

- Разходи за суровини и материали. За 2019 г. разходите са в размер на 48 502 хил. лв. и са повече с 6 102 хил. лв. (14,4%) от разчетените по Бизнес план 42 400 хил. лв. и с 4 600 хил. лв. (10,5%) спрямо 2018 г. Увеличение се отчита в разходите за материали, гориво и топлоенергия.

- Разходи за външни услуги. Отчетените разходи за 2019 г. са в размер на 45 939 хил. лв. и са повече спрямо разчетените по Бизнес план 37 000 хил. лв. с 8 939 хил. лв. (24,2%) и с 10 133 хил. лв. (28,3%) от отчетените през 2018 г. 35 806 хил. лв. Намалени са разходите за имуществени застраховки, във всички останали елементи на тези разходи се отчита увеличение.

Най-голям относителен дял в разходите за външни услуги заемат разходите за ремонт и текущо поддържане от външни изпълнители – 15 793 хил. лв. или 34,4%, следвани от транспортни услуги –8 855 хил. лв. (19,3%), като 4 888 хил. лв. от тях са разходи за карти и билети за пътуване на персонала с железопътен транспорт.

През 2019 г. продължава политиката на мониторинг и контрол на разходите по всички нива на управление и дейности, прецизиране на договорите и на разходите на финансови средства, с цел ефективно усвояване на средствата за експлоатация, поддържане, ремонт и инвестиции, оптимизиране на административните и непроизводствени разходи.

- Разходи за амортизация и обезценка. Отчетени са 191 934 хил. лв., което е с 14 066 хил. лв. (6,8%) по-малко от разчетените по Бизнес план 206 000 хил. лв. и с 10 578 хил. лв. (5,2%) отчетени разходи за амортизация и обезценка през 2018 г.

- Разходи за персонал. Разходите за възнаграждения и осигуровки за 2019 г. са 201 142 хил. лв. Отчетените разходи са по-малко спрямо разчетените по Бизнес план 202 400 хил. лв. с 1 258 хил. лв. (0,6%) и повече от отчетените за 2018 г. с 15 450 хил. лв. (8,3%).

Съгласно договореното в КТД е променена минималната основна заплата за предприятието, съобразно нарастването на минималната работна заплата за страната. Средната брутна месечна работна заплата за 2019 г. е 1 127,82 лв и спрямо отчетената за 2018 г. от 1 032,52 лв. е увеличена с 95,30 лв. (9,2%).

Средният списъчен брой на персонала е 11 042 броя (в т.ч.: 51 брой лица в отпуск по майчинство), като се отчита намаление със 199 средно списъчни бройки спрямо 2018 г.

- Други разходи. Отчетени са 17 144 хил. лв. и включват разходи за служебни пътувания и командировки, работно и униформено облекло, охрана на труда, брак на дълготрайни активи, 50% от получените наеми, балансова стойност на продадени активи и други разходи за дейността. Намалението от 59,2% спрямо 2018 г. е в резултат от направени разходи през 2018 г. за лихва за забава, както и разноски за арбитражно производство.

Финансови разходи

- Отчетените финансови разходи са в размер на 48 хил. лв. (в т.ч. 47 хил. лв. разходи за лихви по планове с дефинирани доходи), срещу 164 хил. лв., отчетени за 2018 г. (в т.ч. 149 хил. лв. разходи за лихви по планове с дефинирани доходи).

### Анализ на вземанията и задълженията

Вземанията на Компанията към 31.12.2019 г. по балансова стойност са в размер на 114 289 хил. лв. Наблюдава се увеличение спрямо разчета по Бизнес план с 12 689 хил. лв. и с 1 889 хил. лв. (1,7%) спрямо началото на годината, което е в резултат от увеличение на съдебни и присъдени вземания, данъци за възстановяване и други текущи вземания. Намалени са вземанията от клиенти и доставчици. От тях 88 963 хил. лв. са вземания от неизплатени инфраструктурни такси и други услуги от „Холдинг БДЖ“ ЕАД и дъщерните му дружества.

Задълженията на Компанията към 31.12.2019 г. са в размер на 44 927  хил. лв. в т. ч. до 1 година 43 349 хил. лв. при отчетени към 31.12.2018 г. задължения в размер на 283 699 хил. лв.

С ПМС № 271/06.10.2015 г. и ПМС № 62/25.03.2016 г. бяха одобрени допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на МТИТС за приключване на инвестиционни проекти на НКЖИ по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. в размер съответно на 110 000 хил. лв. и 208 000 хил. лв. Средствата бяха предоставени като временна безлихвена финансова помощ, подлежаща на възстановяване от НКЖИ. С ПМС № 163/28.06.2019 г. бяха одобрени промени по бюджета на МТИТС за 2019 г. като НКЖИ следваше да възстанови получените средства по ПМС № 62/25.03.2016 г. през периода 2020-2025 г. ( по 35 000 хил. лв. на година).

Към 30 юни 2019 г. по бюджета на МТИТС са погасени задълженията по безвъзмездно предоставените средства в размер на 5 000 хил. лв., като с това са погасени изцяло получените средства по ПМС № 271/06.10.2015 г.

С ПМС № 346/18.12.2019 г. бяха одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТИТС за 2019 г. за погасяване на възмездната финансова помощ в размер на 208 000 хил. лв., предоставена с ПМС № 62/25.03.2016 г., изменено с ПМС № 163/28.06.2019 г. С получените средства е погасена временната безлихвена финансова помощ.

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ приключва 2019 г. със счетоводна загуба в размер на 25 883 хил. лв., преди влияние на данъци и след данъци – загуба в размер на 23 001 хил. лв.

### Информация за сключени големи сделки между свързани лица през 2019 г.

Свързаните лица на НКЖИ включват едноличният собственик, асоциирани предприятия, ключовият управленски персонал и държавни предприятия, с които е под общ правителствен контрол чрез Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, което упражнява правата на собственик на капитала на тези дружества. Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не се предоставят или получават никакви гаранции.

През 2019 г. извършените сделки, са както следва:

Сделки с дъщерни предприятия

- „ТРЕН“ ЕООД – продажба на услуги за 5 хил. лв. Разпределени дивиденти – 150 хил. лв.

Сделки с асоциирани предприятия

- „фьосталпине ФАЕ София“ ООД – извършени услуги за 8 хил. лв., получени стрелкови части и други за 3 624 хил. лв. Разпределени дивиденти – 795 хил. лв.

- ЗАД „Алианц България” - Разпределени дивиденти – 84 хил. лв.

Сделки с други предприятия под общ контрол

- „Холдинг БДЖ“ ЕАД – продажба на стоки и услуги (ползвани площи и др. услуги) за 248 хил. лв., покупки на стоки и услуги  за 299 хил. лв.

- „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД – продажба на стоки и услуги (инфраструктурни такси, разпределение тягова ел. енергия, ползвани площи) за 54 355 хил. лв., покупка на стоки и услуги (жп карти и др. услуги) за 5 706 хил. лв.

- „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД – продажба на стоки услуги (инфраструктурни такси, разпределение тягова ел. енергия, ползвани площи и др. услуги) за 31 702 хил. лв., покупки на стоки и услуги (превози и др. услуги) за 3 760 хил. лв.

- ДП „ТСВ“ – продажба на стоки и услуги (инфраструктурни такси и др. услуги) за 336 хил. лв., покупки на стоки и услуги (строителни услуги и ремонти) за 19 461 хил. лв.

Сделки с ключов управленски персонал

- Ключовият управленски персонал включва членовете на Управителния съвет и на Одитния комитет на НКЖИ и Генералния директор на Компанията. Доходите на ключовия управленски персонал, са както следва: заплати и други краткосрочни доходи в размер на 161 хил. лв. и осигуровки в размер на 21 хил. лв.

### Значими финансови показатели за дейността на НКЖИ

Приходи от продажби на услуги – за 2019 г. реализираните приходи са в размер на 108 331 хил. лв. Спрямо 2018 г. се отчита увеличение с 2 957 хил. лв.

Разходи за оперативна дейност без отчетените разходи за амортизации – за 2019 г. разходите са в размер на 312 727 хил. лв. Спрямо 2018 г. са увеличени с 5 281 хил. лв

EBITDA – Оперативната печалба преди лихви, данъци и амортизации е отрицателна величина в размер на 175 268 хил. лв., като в сравнение с 2018 г. нараства със 7 612 хил. лв.

EBIT – Оперативната печалба преди лихви, данъци е отрицателна величина в размер на 367 202 хил. лв., като в сравнение с 2018 г. намалява с 2 966 хил. лв.

Паричен поток – (чиста печалба + амортизации) е в размер на 168 933 хил. лв. и нараства с 48 069 хил. лв. в сравнение с 2018 г.

Собственият капитал намалява от 1 371 672  хил. лв. към 31.12.2018 г. на 1 345 351 хил. лв. към 31.12.2019 г. Намалението на собственият капитал основно е вследствие от отчетения негативен финансов резултат за отчетния период.

Таблица №

| ПОКАЗАТЕЛ | Отчет към 31.12.2019 г. | Отчет към 31.12.2018 г. | Абсолютно изменение (2019/2018) | Индекс 2019/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обща ликвидност | 7,14 | 3,23 | 3,91 | 2,21 |
| Бърза ликвидност | 5,54 | 2,65 | 2,89 | 2,09 |
| Абсолютна ликвидност | 2,91 | 1,64 | 1,27 | 1,77 |
| Финансова автономност (коефициент на платежоспособност) | 8,07 | 3,38 | 4,69 | 2,39 |
| Коефициент на задлъжнялост | 0,12 | 0,30 | -0,18 | 0,40 |
| Оборот на вземанията от клиенти (пъти) | 1,30 | 1,29 | 0,01 | 1,01 |
| Период на събиране на вземанията от клиенти | 277дни | 280дни | -3дни | 1дни |
| - Период на погасяване на задълженията по доставката | - 10дни | - 13дни | - -3дни | 1дни |
| Времетраене на един оборот на материалните запаси | 193дни | 187дни | 6дни | 1дни |
| Брой на оборотите на материалните запаси | 1,86 | 1,93 | -0,07 | 0,96 |
| Заетост на материалните запаси | 0,54 | 0,52 | 0,02 | 1,04 |
| Рентабилност на приходите от продажби | -0,18 | -0,67 | 0,49 | 0,27 |
| Нетна рентабилност на собствения капитал | -0,020 | -0,060 | 0,040 | 0,333 |
| Рентабилност на активите | -0,010 | -0,020 | 0,010 | 0,500 |
| Ефективност на разходите от оперативна дейност | 0,95 | 0,83 | 0,12 | 1,14 |
| Ефективност на приходите от оперативна дейност | 1,06 | 1,21 | -0,15 | 0,88 |
| - Нетен оборотен капитал | - 265 606 | - 247 208 | - 18 398 | - 1,07 |
| - Зает капитал | - 4 243 256 | - 4 191 737 | - 51 519 | - 1,01 |
| - Дългосрочни пасиви | - 2 897 905 | - 2 820 065 | - 77 840 | - 1,03 |
| - Чиста стойност на активите | - 1 345 351 | - 1 371 672 | - -26 321 | - 0,98 |

Изменението на финансовите показатели на НКЖИ през 2019 г., е както следва:

- Показателите за ликвидност за двата периода показват добро равнище на общата, бързата и абсолютната ликвидност. НКЖИ разполага с повече краткотрайни активи, които може да използва за погасяване на текущите си задължения.

- Показателят за финансова автономност и за двата периода показва финансова стабилност и относителна независимост по отношение на кредиторите.

- Показателите за рентабилност са отрицателни величини, тъй като финансовият резултат и за двете години е загуба.

- Текущите активи превишават текущите пасиви и компанията има наличие на оборотен капитал.

- Намален е периодът на събиране на вземанията от клиенти с 3 дни (от 280 на 277 дни).

- Периодът на погасяване на задълженията към доставчици е намален с 3 дни (от 13 на 10 дни). НКЖИ изпълнява големи инвестиционни проекти, финансирани от ЕСИФ, Механизъм за свързване на Европа, както и инвестиционна програма, финансирана от държавния бюджет.

С оглед недопускане забавяне на плащанията във времето е създадена финансово-оперативна организация за съгласуване нивото на извършена работа и преглед на всички текущи документи.

- При краткотрайните материални активи се отчита увеличение на времетраенето на оборота на материалните запаси с 6 дни.

# БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА НКЖИ

Очакваното развитие на НКЖИ е основано на приетите от Управителния съвет на Компанията: Бизнес план за 2020 г., Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта и експлоатацията на железопътната инфраструктура за 2020 г., Програма за развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за периода 2020-2024 г.

Очаквано финансово състояние на Компанията за 2020 г.:

- Планирани приходи за 2020 г. от дейността в размер на 442 300 хил. лв. и разходи от дейността в размер на 517 600 хил. лв.

- Общо увеличение на нетните приходи от продажби на услуги през 2020 г. спрямо отчетените за 2019 г.

- Увеличение на приходите от инфраструктурни такси/пакет за минимален достъп планирани на база графика за движението на влаковете 2019/2020 г., включващи приходи от такса за преминаване по железния път и от такса за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия.

- Намаление на приходите от разпределение на тягова електрическа енергия, свързано с разчетения обем на превозите и намалена цена за електроразпределение в размер на 134,03 лв./MWh без ДДС, в сила от м. юли 2019 г.

- Увеличение на приходите от други услуги, свързано с включване в техния обхват на приходите от такса за заявен и неизползван капацитет;

- Увеличение на приходите от финансирания в частта за нетекущи активи.

- Продължаване на наложената стриктна финансова дисциплина, приоритизиране и контрол при изразходването на финансовите средства.

- Намаление на другите разходи и на разходите за материали. Планиран е ръст на разходите за външни услуги, амортизации, възнаграждения и осигуровки на персонала.

- Подобряване на финансовите показатели в т.ч.: по-добро равнище на показателите за ликвидност, на производителността на едно лице.

- Разчетен финансов резултат за 2020 г.– счетоводна загуба в размер на 75 300 хил. лв.

В изпълнение на чл. 25, ал. 1 от ЗЖТ държавата участва във финансирането на дейностите по изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура със Закона за Държавния бюджет на Република България за 2020 г., (обн. ДВ, бр.100 от 20.12.2019 г. ) и ПМС №381 от 30.12.2019 г. за изпълнение на ДБ, (обн. ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г.) на предприятието са предоставени 120 000 хил. лв. капиталов трансфер и 145 000 хил. лв. субсидия.

Инвестиционната програма, одобрена от Управителния съвет на Компанията за 2020 г. предвижда разходи общо в размер на 764 420 хил. лв. в т.ч.: 120 000 хил. лв. финансирани от държавния бюджет и 644 420 хил. лв. с ДДС финансирани от ЕСИФ за проекти по ОПТТИ и МСЕ.

# СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ФИНАНСОВИЯТ ОТЧЕТ

След отчетната дата на финансовия отчет, беше въведено извънредно положение в страната, целящо възпряпятстване на разпространението на световната пандемия от коронавирус COVID-19, като бяха приети и въведени засилени противоепидемични мерки и ограничения.  Предвид динамиката на развитието и ограничителните мерки, оценката на ефектите върху дейността на Компанията е сложно с точност на този етап.

Очакваните ефектите във връзка със създалата се извънредна епидемиологична обстановка, свързана с ограничителните мерки против разпространението на коронавирус COVID-19 върху дейността на Компанията: са намаляване приходите от дейността, в резултат на пазарната конюнктура и състоянието на транспортния сектор, забавяне на разрешенията за строеж и проектирането по проекти от железопътната инфраструктура.

Компанията изразходва и допълнителни финансови ресурси за ограничаване на разпространението на COVID-19, свързани с мерки за дезинфекция и осигуряване на средства за защита.

инж. Красимир Папукчийски

Генерален директор